AI创新中心工作周报

| 姓名 | 李振邦 | 时间 | 2026.3.16-3.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本周工作摘要 |  | 完成情况及成果 |  |
| - 推进: 流程自动化系统v1.1。 （1）对于API可用的业务系统：已完成：自有多模态系统中，布控应用的创建、列出、启动、报警API，进行python封装。（2）对于UI已知的业务系统，已完成：南阳视综系统中，行人闯红灯应用的python封装。（3）对于UI未知的业务系统，已完成： midscene[一个基于视觉的GUI Agent]的内网部署。 2.强基项目： 3.科信局“一模”工作： 4.所内部门对接调研情况： - 对外交流调研情况：写清楚针对哪个项目或者任务需要进行的调研活动。 6.配合科信局等其他部委工作情况： 7.招聘工作推进情况。 8.党建工作： 9.部门其他工作情况（包括配合其他处室推进的工作）。 |  | - 推进: 流程自动化系统v1.1。 （1）对于API可用的业务系统：已完成：自有多模态系统中，布控应用的创建、列出、启动、报警API，进行python封装。 （2）对于UI已知的业务系统，已完成：南阳视综系统中，行人闯红灯应用的python封装。 （3）对于UI未知的业务系统，已完成： midscene[一个基于视觉的GUI Agent]的内网部署。 |  |
| 下周工作计划 |  |  |  |
| 运行环境： - 在公安网济南节点部署最新版VLLM（v0.17.1之前的版本运行qwen3.5有BUG），以及qwen3.5-27b 后端： - 开发智能体，实现调用封装好的python脚本。 - 对地理信息的处理，需要开发专门的API以及python封装 前端（midscene改造）： - 在midscene代码中合适的位置植入任务路由agent，实现智能选择调用后端agent或调用midscene agent本体。 - 解决ai调用后端接口时的鉴权问题 - 改造UI |  |  |  |
| 需要解决的问题和建议 |  |  |  |
| AI Agent在进行工具调用时，会在请求体中预置很多非用户输入的内容，该内容如果被LM托管平台的安全围栏拦截，则无法正常执行任务。 |  |  |  |