国家人工智能应用中试基地项目

初步设计报告

项目名称：国家人工智能（公共安全）应用中试基地（社会风险预警管控方向）

申报单位：公安部第一研究所

地    址： 北京市海淀区首体南路1号

邮政编码：100048

联 系 人：杨宏

电    话：010-68773469

传    真：010-68773280

主管部门：中华人民共和国公安部

申报日期：二零二六年三月

目  录

第一章 概述	4

1.1 项目概况	4

1.1.1 项目名称	4

1.1.2 项目建设目标和任务	4

1.1.3 发展战略与运行规划	6

1.1.4 建设地点	7

1.1.5 建设内容和规模	8

1.1.6 建设工期	10

1.1.7 投资规模和资金来源	11

1.1.8 建设模式	11

1.1.9 主要技术经济指标	11

1.1.10 绩效目标	13

1.2 项目单位概况	15

1.2.1 项目单位基本情况	15

1.3 编制依据	16

1.3.1 法律法规	17

1.3.2 政策依据	17

1.3.3 标准规范	19

1.4 主要结论和建议	20

1.4.1 结论	20

1.4.2 建议	22

第二章 项目建设背景和必要性	23

2.1 项目建设背景	23

2.1.1 项目立项背景	23

2.1.2 项目前期工作的进展	24

2.2 政策规划符合性	26

2.2.1 推动安防行业高质量发展，满足国家平安中国重大战略需求	26

2.2.2 贯彻党的二十大作出的重大战略部署，推进国家安全体系和能力现代化	27

2.2.3 落实“人工智能+”行动计划，培育发展新质生产力的新动能	28

2.2.4 促进北京人工智能研发和应用，助力北京国际创新中心建设	29

2.3 项目建设必要性	30

2.3.1 人工智能对安防行业的促进作用	30

2.3.2 预期的市场空间	31

2.3.3 项目对提升“人工智能+安防行业”基础创新能力的作用	33

2.3.4 项目对本行业人工智能产业发展的影响	35

2.3.5 项目对北京人工智能产业发展的影响	35

第三章 项目需求分析与产出方案	37

3.1 需求分析	37

3.1.1 国内外发展现状与产业布局	37

3.1.2 智慧安防应用需求分析	41

3.1.3 当前安防行业智能化发展瓶颈	43

3.1.4 人工智能大模型赋能安防路径	44

3.1.5 人工智能大模型赋能安防存在的共性问题分析	48

3.2 任务与目标	60

3.2.1 项目功能定位	60

3.2.2 发展战略与运行思路	60

3.2.3 项目建设目标	63

3.2.4 需求总量和结构	66

3.3 建设内容和规模	68

3.3.1 建设算力底座	69

3.3.2 构建高质量行业语料数据集	69

3.3.3 构建安防行业算法模型集	70

3.3.4 建立安防行业人工智能共性服务平台	70

3.3.5 构建产业共创中心	71

3.3.6 建立行业应用中心	71

3.4 项目产出方案	72

3.4.1 行业数字资产	72

3.4.2 共性服务平台	72

3.4.3 开放资源服务	73

3.4.4 经济产出	74

第四章 组织机构设计	75

4.1 建设主体概况	75

4.2 基地运营组织机构设置及其职责	76

4.2.1 组织机构设置	76

4.2.1 项目组织机构职责	77

4.2.2 建设团队情况	78

第五章 项目选址和要素保障	83

5.1 项目选址	83

5.2 项目建设条件	84

5.3 要素保障分析	85

5.3.1 土地要素保障	85

5.3.2 环境要素保障	85

5.3.3 能源要素保障	85

5.4 项目建设基础	85

5.4.1 在安防领域的创新能力和突出优势	85

5.4.2 场景化解决方案应用实践	93

5.4.3 高质量行业应用数据集基础	110

5.4.4 产业融合度	112

5.4.5 人才基础	117

5.4.6 专业研究资源基础	117

5.4.7 行业组织及影响力	117

5.4.8 人工智能应用投资建设情况	118

5.4.9 本地区已出台或拟出台的人工智能相关产业政策	119

第六章 公共安全应用中试基地建设方案	122

6.1 总体技术方案	122

6.2 共性支撑能力建设方案	126

6.2.1 算力底座技术方案	126

6.2.2 语料数据服务方案	225

6.2.3 算法模型技术方案	271

6.2.4 安防行业人工智能共性服务平台技术方案	315

6.2.5 安全和运维能力建设方案	350

6.2.6 产业共创中心技术方案	359

6.2.7 行业应用中心技术方案	365

6.2.8 关键设备论证	366

6.3 运行先导能力建设方案	405

6.3.1 运营服务子平台建设方案	405

6.3.2 综合管理子平台建设方案	410

6.3.3 场景应用验证方案	419

6.4 保障措施	468

6.5 工程方案	469

6.6 土地征收补偿方案	471

6.7 数字化方案	471

6.8 开放共享方案	471

6.8.1 开放共享设计理念	471

6.8.2 开放共享设施说明	472

6.8.3 开发共享管理	473

6.8.4 开放共享清单	476

6.9 产业配套措施	490

6.9.1 标准建设	490

6.9.2 产业政策	492

6.9.3 指导文件	493

6.10 建设管理方案	494

6.10.1 项目组织模式和机构设置	494

6.10.2 质量、安全管理与验收标准	495

6.10.3 项目建设工期	502

6.10.4 招投标方式和招标范围	506

6.10.5 项目拟采用的建设管理模式	510

6.11 运行模式	511

第七章 项目运行方案	511

7.1 运行目标	511

7.2 建设合作机制	515

7.2.1 各单位情况和优势	516

7.2.2 各单位参与方式	549

7.2.3 各单位合作分工	549

7.2.4 保障措施	551

7.3 供需对接机制	553

7.3.1 供需对象	553

7.3.2 供需对接内容	554

7.3.3 供需对接方式	560

7.4 收益共享机制	561

7.5 协同合作机制	565

7.6 安全保障方案	567

7.6.1 基地科研和运行安全措施	567

7.6.2 安全应急管理预案	569

7.6.3 劳动安全措施	570

7.6.4 消防安全措施	571

7.6.5 质量管理措施	572

7.6.6 供应链安全措施	572

第八章 项目投融资与财务方案	574

8.1 投资估算及筹措	574

8.1.1 投资估算编制依据及取费标准	574

8.1.2 总投资估算范围和内容	574

8.1.3 总投资估算构成及说明	575

8.1.4 投资使用方案和资金筹措方案	662

8.1.5 国家安排资金的具体使用方案	662

8.2 融资方案	663

8.3 债务清偿能力分析	663

8.3.1 社会稳定风险	663

8.4 财务可持续性分析	667

8.4.1 财务效益计算的依据及说明	667

8.4.2 项目成本估算	667

8.4.3 项目营收、税金及利润估算	669

第九章 项目影响效果分析	677

9.1 社会影响分析	677

9.2 经济影响分析	678

9.3 生态环境影响分析	679

9.3.1 环境条件	679

9.3.2 项目建设对环境影响	679

9.3.3 项目建设期环境保护措施	680

9.3.4 项目运营对环境影响	680

9.3.5 项目运营期环境保护措施	680

9.3.6 环境影响评价	680

9.4 资源和能源利用效果分析	681

9.4.1 资源利用效果分析	681

9.4.2 节能方案分析	681

9.5 碳达标碳中和分析	684

9.5.1 碳排放量测算	684

9.5.2 项目碳排放控制方案	685

9.5.3 项目对北京市和内蒙古自治区碳达峰和碳中和目标实现的影响	685

9.6 风险识别与评价	686

9.6.1 技术风险	686

9.6.2 数据安全与隐私保护风险	687

9.6.3 市场风险	687

9.6.4 项目管理风险	687

9.6.5 财务运营风险	688

9.6.6 成果转化风险	688

9.6.7 协作风险	688

9.7 风险管控方案	689

9.7.1 技术风险管控	689

9.7.2 数据安全与隐私保护风险管控	689

9.7.3 市场风险管控	689

9.7.4 项目管理风险管控	689

9.7.5 财务运营风险管控	690

9.7.6 成果转化风险管控	690

9.7.7 协作风险管控	691

9.7.8 社会稳定风险管控	692

9.8 风险应急预案	695

9.8.1 风险应急预案适用范围	695

9.8.2 应急工作优先原则	695

9.8.3 应急救援机构设置	695

9.8.4 风险应急预案	696

9.8.5 预案管理	698

9.8.6 预案修订与完善	699

第十章 研究结论与建议	700

10.1 主要研究结论	700

10.2 建议	701

图  目  录

图1人工智能大模型赋能安防方式	47

图2 基地建设内容	69

图3 基地运营组织架构	77

图4 公安部部级全国视频联网平台	95

图5 公安部视频图像信息数据库	96

图6 部级全国联网视图库案例展示	97

图7 用户使用报告	97

图8 视频图像分析算法融合应用服务平台—以图搜图功能	100

图9 FAT人脸识别应用关键指标基线-2019	102

图10 人脸识别自动测试平台	103

图11 人脸识别自动测试平台应用成果	104

图12 半自动多引擎数据精准标注工具集应用界面	105

图13 亿级人脸测试数据集	106

图14 车辆属性测试数据集	106

图15 人脸识别终端全国应用情况	108

图16 热成像AI测温仪	110

图17 亿级人脸测试数据集	112

图18 总体框架	123

图19 技术架构	124

图20 部署架构	125

图21 算力底座部署架构	140

图22 AI计算系统总体逻辑架构	142

图23 训练推理一体集群物理架构	144

图24公安网业务区推理服务器物理架构	145

图25 训推业务数据流图	151

图26 国产AI处理器芯片设计	152

图27 AI Core架构图	153

图28 断点续训流程	156

图29 通用计算规划	159

图30 计算建设	160

图31 公安网计算物理架构	161

图32 行业专网计算物理架构	161

图33 存储系统总体设计	170

图34 存储逻辑架构	172

图35 存储部署架构	173

图36 高性能文件存储池	175

图37 全对称分布式架构图	183

图38 统一元数据视图	185

图39 大小I/O自适应数据流，应对混合负载访问高性能	186

图40 冷热数据自动分级	187

图41 弹性EC设计	189

图42 网络总体设计	192

图43 业务资源区网络设计	193

图44 计算集群区网络设计	195

图45 超融合以太网络典型物理组网	196

图46 组网接入设计	197

图47 路由设计	197

图48 设备组网设计	198

图49 业务网络设计	198

图50 汇聚层与接入层设计	199

图51 物理网络设计	200

图52 多IP不绑定	201

图53 路由设计	202

图54 行业专网数据中心网络设计	202

图55 负载均衡设计	205

图56 Ring算法场景单任务AI训练集群性能	206

图57 Ring算法场景双任务AI训练集群性能	206

图58 PFC无损设计图	207

图59 数据集构建流程	242

图60 安防语料数据集标签体	244

图61 高质量语料数据集共享流程	270

图62 高质量语料数据集推动产业生态示意图	271

图63 安防算法模型技术方案全景图	273

图64 模型架构图	276

图65 多模态特征融合方法	278

图66 行业大模型预训练步骤“三步走”	282

图67 Q-Fromer图像编码映射	283

图68 融合结构	284

图69 低秩适配微调示意图	288

图70 适配器微调示意图	290

图71 前缀微调示意图	291

图72 提示调优示意图	292

图73 量化网格搜索自动化搜索量化位宽	299

图74 端边云协同示意图	301

图75 测评体系结构图	303

图76 安防行业大模型应用能力测评方向	304

图77 人工智能共性服务平台整体架构	316

图78 数据工程模块组成	327

图79 基地安全运维系统总体框架	351

图80 智慧安防人工智能技术标准及规范	362

图81 计算量、数据量和参数量	367

图82 昇腾计算产业架构	369

图83 华为服务器（AT800）报价单	374

图84 中科曙光服务器（X7840H0）报价单	376

图85 华为存储（oceanstor9550）报价单	387

图86 浪潮存储（AS13000G7）报价单	388

图87 华三存储（X10360）报价单	389

图88 百度基础大模型报价单	402

图89 科大讯飞基础大模型报价单	403

图90 阿里云基础大模型报价单	404

图91 运营服务子平台整体架构	405

图92 综合管理子平台整体架构	411

图93 安防行业人工智能场景应用全景图（一）	421

图94 安防行业人工智能场景应用全景图（二）	422

图95 安防行业人工智能场景应用全景图（三）	423

图96 智慧图侦应用平台	436

图97 智慧图侦部署架构图	436

图98 基于语义检索识别	437

图99 头像复原	441

图100 智慧图侦智能体	442

图101 智慧交管主要架构示意图	444

图102 平安社区主要架构示意图	450

图103 城市安全AI赋能中心建设目标	455

图104 城市安全AI赋能中心架构示意图	456

图105 常见城市安全治理问题	457

图106 异常人员聚集	458

图107 拉横幅告警	459

图108 道路损坏监测	459

图109 周界入侵监测	460

图110 违规堆放垃圾监测	466

图111 工地违规车辆监测	467

图112 动物侵入铁路线路监测	468

图113 语义检索查找站内特定人员	468

图114基地开放共享模式	475

图115 基地开放路径	476

图116 项目总体进度图	503

图117 供需对接内容	556

图118 基地服务与商业模式	563

图119 产业生态共赢方式	566

表  目  录

表1 项目绩效目标一览表	13

表2 大模型技术对安防行业的变革-宏观分析	45

表3 大模型技术对安防行业的变革-微观分析	45

表4 人工智能赋能安防典型场景示例	47

表5 需求总量和结构表	67

表6 本项目拟投入的建设人员名单	80

表7 研究所安防领域部分核心技术标准	87

表8 研究所安防领域部分重大科研项目	89

表9 研究所安防领域部分核心专利	91

表10 研究所安防领域部分核心软件著作权列表	92

表11 研究所安防领域部分国家、省部级奖励列表	93

表12 算力存储需求测算依据	128

表13 各系统计算资源池需求	134

表14 各系统云桌面资源池需求	135

表15 部分业务系统物理机需求	135

表16 各系统对象存储需求	136

表17 大模型微调算力所需AI服务器算力	147

表18 常见的多模态模型显存需求（以Qwen2.5-VL-7B为例）	148

表19 视觉编码器（ViT）推理显存需求	148

表20 大型语言模型（LLM）推理显存需求	149

表21 视觉-语言适配器（VL Adapter）推理显存需求	149

表22 EC 冗余配比与存储利用率对照表	181

表23 M-LAG和堆叠的详细优劣势对比	209

表24 算力基座主要购置设备清单	211

表25 高价值视频图像数据汇聚接口规范及示例	228

表26 数据质量评估指标	235

表27 数据去重算法	239

表28 人体数据集标注规范示例及标注结果示例	245

表29 车辆数据集标注规范及标注结果示例	246

表30 行为事件数据集标注规范及标注结果示例	247

表31 高质量语料数据集清单	251

表32 数据集示例	262

表33 大模型整体能力对比(SuperCLUE 2025年11月)	275

表34 模型架构模块表（百亿级参数大模型为例）	276

表35 行业大模型任务	281

表36 细分场景应用模型清单	293

表37 智慧安防人工智能技术标准及规范清单	360

表38 AI训推服务器产品NPU芯片的性能参数对比	372

表39 AI训推服务器主要性能与技术指标	373

表40 华为OceanStor Pacific 9550基本参数	383

表41 浪潮AS13000G7基本参数	384

表42 H3C UniStor X10000基本参数	385

表43 训练区视频图像存储（混闪）选型基本参数比较	386

表44 大模型整体能力对比（SuperCLUE 2025年11月）	397

表45 基础大模型产品综合能力对比	399

表46 应用示范清单	432

表47 机动车违法行为识别	445

表48 非机动车违法行为识别	446

表49 交通隐患事件识别	447

表50 交通秩序事件	448

表51 场景应用开放清单	476

表52 高质量语料数据集共享清单	486

表53 能力开放清单	488

表54 基地项目招标情况表	509

表55 营收方式以及试用服务一览	564

表56 项目总投资估算表	576

表57 购置硬件设备配置表	581

表58 购置软件设备配置表	614

表59 应用软件定制开发费明细表	641

表60 自研费用明细表	644

表61 数据购置费明细表	652

表62 数据定制加工费明细表	653

表63 训练算力租赁预算清单	659

表64 机房租赁预算清单	660

表65 专用通信线路租赁预算清单	661

表66 单因素风险识别表	664

表67 IDC机房租赁费用测算	667

表68 通信线路租赁费用测算	668

表69 项目能耗表	682

表70 项目年碳排放测算表	685

表71 风险防范措施汇总表	692

项目概述（赵炫）

项目名称

本项目为XXX。

项目建设单位及负责人，项目责任人

项目建设单位：XXX

项目建设单位负责人：XXX

项目建设单位责任人：XXX

项目实施单位：XXXX

项目实施单位负责人：XXX

初设及概算编制单位

本项目初步设计编制单位为XXX。

初设及概算编制依据

可研批复

本项目可行性研究报告的评审意见及批复

法律法规

本初步设计依据范围包括国家相关法律法规具体包括如下：

（1）《中华人民共和国居民身份证法》

（2）《中华人民共和国网络安全法》

（3）《2006-2020年国家信息化发展战略》

（4）《互联网信息服务管理办法》

（5）《关于我国电子政务建设指导意见》（中办发〔2002〕17号）

（6）《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

（7）《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》

（8）《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）

标准规范

本初步设计依据的标准规范包括国家电子政务、信息技术安全、居民身份证或公民身份号码等多个方面，具体包括如下：

（1）《国家电子政务网络技术和运行管理规范》（GB/T 21061-2007）

（2）《信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则》（GB/T 18336-2015）

（3）《电子政务系统总体设计要求》（GB/T21064-2007）

（4）《新一代公安信息网网络架构技术要求》（GA/DSJ 400-2019）

（5）《公安大数据安全总体技术框架》（GA/DSJ 300-2019）

（6）《公安大数据安全安全防护体系技术设计要求》（GA/DSJ 351-2019）

（7）《公安大数据安全安全访问平台技术设计要求》（GA/DSJ 352-2019）

（8）《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》（公信通[2007]191号）

（9）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019

（19）《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019

（11）《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019

（12）《信息安全等级保护商用密码管理办法》

（13）《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》GB/T 39786-2021

建设目标、规模、内容、建设周期、建设地点

建设目标

项目采用安全可靠的产品和设备，通过。

项目建成后，将。

建设规模

以可支撑服务全国政务应用和行业应用的身份认证能力为核心建设目标，以基础设施统一入口平台、网络身份认证平台、真实身份核验平台、网络身份签发平台、网络身份服务监管系统为基础，本期项目新增计算设备XXX台、存储设备XXX台（套）、网络设备XXX台，安全设备XXX台（套）及其他设备。

建设内容

项目建设期2年。主要是充分依托已有系统资源，采用安全可靠的产品和设备，完成以下五方面建设：

（1）

。

建设周期

建设期为2年，即从2020年10月19日至2022年10月19日。

建设地点

发展战略和运行规划

总投资及资金来源

总投资

本项目概算总投资为XXXX万元。其中，工程费XXX万元（含硬件XXX万元、软件XXX万元、系统集成费XXX万元）、工程建设其他费XXX万元、预备费XXX万元。

资金来源

主要技术经济指标

绩效考核指标

相对可研报告批复的调整情况

主要结论与建议：建议不放，主要是有没有具体的需要发改配套政策或者协调支持的事项建议

主要结论

在国家发改委批准的可行性研究报告的基础上，经初步设计阶段的复核和优化，有如下主要结论：

（1）工程建设依据充分有效

（2）工程建设方案合理可行

建议

项目建设单位概况（赵炫）

项目建设单位与职能

本项目建设单位为XXXX，主要职能包括：

（1）

项目实施机构与职责（是否按照建设单位具体承建的二级部门）

本项目实施机构为

项目背景与需求分析（赵炫）

“软建设”改革举措（赵炫、设计公司配合）

项目总体设计方案（赵炫）

项目设计方案（杨咏臻）

共性支撑能力建设方案 （杨咏臻）

共性支撑能力概述 （杨咏臻）

共性支撑能力构成

共性支撑能力指标

算力底座建设方案  （覃波、孙畅、林川祥）

总体框架

算力底座构成

算力底座指标

算力底座技术方案

算力资源建设

智算资源建设

通算资源建设

存储资源建设

网络资源建设

算力底座设备方案

选型原则

主要设备配置清单

高质量语料数据集建设方案 （韩琳、张译瑾）

总体框架

形成数据集到模型的图

图+文

语料数据集应用

预训练语料数据集

微调语料数据集

评测语料数据集

高质量语料数据集来源

细化自有数据说明、补充采购数据，去掉数据定制说法

高质量语料数据集构建流程

高质量语料数据集标注方法

高质量语料数据集标注规范及标签体系

高质量语料数据集成果产出

数据集清单

数据集示例

算法模型建设方案（张旭、李振邦、崔涵）

总体框架

项目拟选择先进且活跃的开/闭源语言大模型、音频大模型、视觉大模型、多模态大模型为基础大模型（L0）。由于当前大模型技术更新迭代快，项目组将积极跟进国内外大模型研究进展，在安防行业人工智能共性服务平台中纳管通义千问、DeepSeek、GLM等优秀多个开源基础大模型，以更好支撑安防场景各类复杂应用。项目组将基础大模型与海量的安防行业高质量数据集结合，在共性服务平台上集中开展预训练，构建全要素解析、行为事件监测、行为事件预测、情景理解、线索分析研判、图像重建等安防行业共性能力。发布的大模型分为公安版和社会安防版，公安版采用全量数据训练，部署于公安信息网，社会安防版采用社会安防数据进行训练，不含公安敏感信息，部署于行业专网。在安防行业大模型基础上，结合具体场景任务进行微调，集中构建一批细分场景应用模型（L2），并在此基础上通过模型轻量化、大小模型协同、端边云结合等方式形成AI规模化落地方案，统一为全国安防应用和企业产品赋能，减少各地各企业分散重复训练的成本。

图63 安防算法模型技术方案全景图

基础大模型技术方案

项目拟选择先进且活跃的开/闭源语言大模型、音频大模型、视觉大模型、多模态大模型为基础大模型（L0）。由于当前大模型技术更新迭代快，项目组实时跟进活跃的基础大模型的最新进展（如表33，SuperCLUE 2025年11月），动态更新基础模型的泛化能力，快速迭代，构建基础模型上线、测试、优化、推理、服务等快速应用迭代的链条机制。依托的国产如飞桨的生态环境框架、LMDeploy等优秀的推理框架，形成与国产化算力适配快速生成优化上线迭代的基础大模型机制。

表33 大模型整体能力对比(SuperCLUE 2025年11月)

| 模型名称 | 机构 | 开/闭源 | 总分 | 数学推理 | 幻觉控制 | 科学推理 | 精确指令遵循 | 代码生成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek-V3.2-Speciale | 深度求索 | 开源 | 62.02 | 75.24 | 82.95 | 43.36 | 44.34 | 64.22 |
| DeepSeek-V3.2-Thinking | 深度求索 | 开源 | 60.4 | 69.44 | 85.17 | 42.48 | 42.58 | 62.31 |
| ERNIE-5.0-Preview | 百度 | 闭源 | 56.07 | 48.15 | 80.49 | 29.2 | 58.06 | 64.42 |
| GLM-4.7 | 智谱AI | 开源 | 54.16 | 60 | 86.84 | 37.5 | 30.42 | 56.05 |
| DeepSeek-V3.2-Exp-Thinking | 深度求索 | 开源 | 53.69 | 49.07 | 82.3 | 36.28 | 37.1 | 63.7 |
| Kimi-K2-Thinking | 月之暗面 | 开源 | 53.07 | 63.89 | 77.88 | 36.28 | 30.65 | 56.63 |
| openPangu-718B | 华为 | 开源 | 52.38 | 46.3 | 88.34 | 27.43 | 39.35 | 60.46 |
| GLM-4.6 | 智谱AI | 开源 | 52.22 | 58.33 | 84.73 | 36.28 | 23.87 | 57.89 |
| SenseNova V6.5 Pro | 商汤 | 闭源 | 51.67 | 49.07 | 77.57 | 30.97 | 42.9 | 57.82 |
| Qwen3-Max | 阿里巴巴 | 闭源 | 51.56 | 55.56 | 78.39 | 46.02 | 13.55 | 64.29 |
| Qwen3-Max-Preview-Thinking | 阿里巴巴 | 闭源 | 51.31 | 55.56 | 76.21 | 38.94 | 33.55 | 52.28 |
| Doubao-Seed-1.6-251015(Thinking) | 字节跳动 | 闭源 | 51.01 | 42.06 | 89.17 | 31.86 | 36.77 | 55.18 |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 阿里巴巴 | 开源 | 49.6 | 52.78 | 77.12 | 26.55 | 32.58 | 58.94 |
| 360zhinao3-o1.5 | 360 | 闭源 | 46.6 | 32.41 | 86.25 | 24.78 | 49.68 | 39.87 |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | 阿里巴巴 | 开源 | 43.41 | 47.22 | 68.52 | 21.24 | 31.94 | 48.12 |
| MiniMax-M2.1 | 稀宇科技 | 开源 | 41.73 | 37.04 | 72.61 | 20.35 | 22.26 | 56.4 |
| gpt-oss-120b | OpenAI | 开源 | 40.88 | 60.65 | 57.93 | 25.66 | 26.45 | 33.73 |
| Hunyuan-T1-20250822 | 腾讯 | 闭源 | 40.74 | 36.11 | 81.82 | 22.12 | 27.42 | 36.24 |
| MiniMax-M2 | 稀宇科技 | 开源 | 40.02 | 19.44 | 64.17 | 32.74 | 26.77 | 56.96 |
| LongCat-Flash-Thinking | 美团 | 开源 | 36.63 | 23.15 | 77.79 | 17.7 | 26.45 | 38.09 |
| Spark-X1.5 | 科大讯飞 | 闭源 | 31.56 | 26.85 | 69.66 | 5.31 | 8.71 | 47.26 |

本项目将构建十亿级、百亿级不同规模的行业大模型，以适应不同应用场景的需要。

视觉基础大模型及技术服务

语音基础大模型及技术服务

语言基础大模型及技术服务

多模态基础大模型及技术服务

安防行业大模型

本项目在基础大模型之上，通过学习海量的安防知识、危险事件、地理信息、地理标识、人员图像、车辆图像、人员轨迹、车辆轨迹等数据，预训练安防行业L1大模型。该模型采用混合专家模型的方法，根据输入的不同动态地选择最合适的“专家”模型进行处理，具有全要素解析、行为事件监测、情景理解、线索分析研判、图像重建等能力，从而在公共安全、社会治理、行业融合等领域发挥重要作用。该模型将发布两种版本：公安版和社会安防版，其中公安版采用全量数据进行训练，主要服务于公安各警种；社会安防版使用去除公安敏感内容的数据进行训练，主要服务于社会安防。

安防行业大模型应具备的能力

从安防行业的应用需求出发，本项目根据目前已有的安防应用结合未来安防对智能的需求，将安防行业L1大模型的能力归纳融合。不同于L0大模型的基础能力，安防行业L1大模型在兼顾大模型的通用性的基础上，更注重安防行业的实际业务需求。具体能力描述如下：

1、全要素解析

全要素解析是安防行业大模型的基础能力之一，主要针对图像、视频、文本和音频等单模态数据进行深入解析。通过单模态判别式能力（例如视图模态的分类、检测、分割和跟踪等）对输入数据进行细致的解析和理解。通过高效的图像分类算法，能够识别和分类监控摄像头捕获的不同对象（如车辆、行人等），实现海量监控图像的实时处理，快速识别关注目标。

2、行为事件监测

行为事件监测能力主要用于监测和识别图像、视频、文本和音频中的行为和事件。利用大模型的多模态判别式能力（如图文结合的分类、图音结合的分类等）实现对复杂行为和事件的精准监测，例如在公共安全监控中通过监控视频和现场描述文本的结合，更准确地识别出可疑行为。

3、情景理解

基于多模态的情景理解能力用于处理和理解图像、视频、文本等多种数据类型，利用大模型的多模态检索和图生文等能力，提供更深入的内容理解和关联。多模态检索是多模态情景理解的重要应用之一，通过输入图像或文本进行相关信息的搜索和匹配，例如在刑侦案件中，通过输入犯罪嫌疑人的照片，检索出监控系统中的相关图像和视频，帮助快速定位嫌疑人。

4、线索分析研判

线索分析研判能力通过整合表格数值、图像、文本和视频数据，利用多模态文本生成和多模态判别式能力进行综合分析和研判。在案件调查中，线索分析研判能力可以通过分析犯罪现场的图像、监控视频、相关文件和数据表格，生成详细的分析报告。例如，在一起盗窃案件中，通过分析监控视频中的嫌疑人行为、现场拍摄的图像和相关证据文件，综合推断出嫌疑人的行动轨迹和作案手段，帮助警方快速破案。

5、图像重建

图像重建能力通过处理图像和文本输入，利用多模态图文生成能力，实现图像的重建和生成。在监控图像不清晰或部分缺失时，图像重建技术可以恢复图像细节，提高图像的质量和可用性。例如，在交通事故中，通过对模糊的事故现场图像进行重建，可以清晰地还原事故发生的细节，帮助调查人员分析事故原因。

图生图技术可以根据输入图像生成新的图像，例如在失踪人员搜索中，通过分析失踪人员的旧照片，可以生成其当前的可能样貌，帮助搜索和定位。文生图技术还可以根据文本描述生成对应的图像，在安防应用中具有重要意义。

根据上述这些行业共性能力，项目组整理了各能力的任务类型及简单描述，详见表35。

表35 行业大模型任务

| 安防行业大模型能力 | 输入类型 | 任务描述 |
| --- | --- | --- |
| 全要素解析 | 图像/视频/音频/文本单模态输入 | 主要针对单模态的传统任务： 图形模态的检测、分割、识别等任务，实现人、车、物目标细分类别或属性搜索； 视频模态的跟踪任务； 音频模态的检测、分类、识别等任务。 |
| 行为事件监测 | 图像/视频/音频 | 图像、图像序列和音频序列是否存在关注的行为事件及类别。 |
| 情景理解 | 图像/视频/音频 | 图像/音频模态向文本模态的转换； 对音频/图像/视频等模型做摘要等。 |
| 线索分析研判 | 图像/视频/文本/音频 | 关键信息提取； 人员/车辆轨迹分析； 因果关系推理； 关联分析等。 |
| 图像重建 | 文本/图像 | 根据文本和低质量图片复原人脸或关键目标的图片。 |

训练运行时数据工程

数据源接入模块

数据源接入模块是训练过程的共性模块，负责实现多源异构数据的统一接入与融合，为后续的建模分析提供稳定可靠的数据基础支撑。

该模块通过统一数据模型抽象与 Schema 规范，实现字段标准化、类型转换与元数据管理，消除多源数据之间的结构差异；同时支持多源数据融合。

数据清洗与标准化模块

数据清洗与标准化模块主要负责对接入数据进行质量治理与合规控制，提升数据可用性与一致性。在去重方面，模块支持基于 MinHash 与 SimHash 的近似相似度计算算法，实现大规模文本或多模态数据的高效相似检测与重复样本剔除，降低冗余数据对存储与模型训练的影响；同时通过规则引擎与统计方法进行噪声过滤，识别异常值、乱码数据、格式错误及无效字段，确保数据结构与内容的规范性。

针对多模态数据，模块支持对图像分辨率、文件大小、清晰度，音频时长、采样率，以及文本长度、字符分布等指标进行阈值过滤与质量分级，避免低质量样本进入下游流程；同时构建内容安全与合规过滤机制，对不关注领域数据及违法违规内容进行自动识别与拦截，结合关键词规则与模型识别能力，保障数据集的合法性、相关性与可控性，为后续数据分析或模型训练提供高质量、可治理的数据基础。

数据质量评估模块

数据质量评估模块用于对数据集整体质量进行量化分析。模块首先基于去重算法与相似度计算结果，对数据样本进行重复率统计，区分完全重复与近似重复样本，形成重复率指标与分布报告，评估数据冗余程度及对存储与建模效率的影响。

同时，模块通过规则校验、异常检测与分类模型评估垃圾数据比例，包括无效样本、低质量内容、格式错误及噪声数据占比，并生成质量评分。在语义层面，模块结合向量化表示与聚类分析方法，对数据进行语义多样性评估，衡量主题分布广度、语义覆盖范围与样本分布均衡性，识别语义集中或数据偏置问题，从而为数据筛选、补充与结构优化提供定量支撑，提升数据集的代表性与泛化能力。

数据增强模块

数据增强模块旨在通过多策略扩展与变换原始数据，提高数据规模、语义覆盖度与模型泛化能力。在文本数据方面，模块支持基于规则与模型的语义改写（Paraphrasing），在保持语义一致的前提下生成多样化表达；支持多语种数据翻译与回译增强（Back Translation），扩展跨语言语料分布；同时构建对比样本生成机制（Contrastive Sample Generation），通过构造正负样本对、扰动样本或难例样本，增强模型对语义差异与边界特征的判别能力。

在图像数据方面，模块支持多种图像增强策略，包括几何变换（旋转、裁剪、翻转）、色彩扰动、噪声注入、模糊处理及分辨率调整等。整体模块支持可配置化增强策略组合与强度控制，并提供增强数据标记与溯源能力，确保增强过程可追踪、可回滚，为模型训练提供更加丰富、均衡且具鲁棒性的数据基础。

数据版本与治理模块

模块对参与模型训练的数据集进行版本化管理，为每一次数据变更（如样本新增、删除、清洗规则调整、标注修订等）生成唯一版本标识，并记录元数据（数据规模、字段结构、质量指标、生成时间、责任人等），确保不同训练任务可精确定位所使用的数据版本，实现实验可复现与结果可审计。

同时，模块支持训练数据集快照机制，在关键节点（如模型发布前、重大数据更新后）生成完整数据状态镜像，用于归档与对比分析；当数据异常或模型效果退化时，可基于历史版本或快照执行一键回滚，快速恢复至指定稳定版本，避免不可控的数据漂移风险。通过版本血缘追踪与变更记录管理，模块实现数据全生命周期治理，强化数据合规性与风险控制能力，为模型稳定迭代提供可靠的数据基础。

数据存储与格式模块

模块基于分布式文件系统或对象存储架构，结合数据分片（Sharding）策略，将数据按照样本、时间、哈希或业务维度进行切分，实现并行读写与负载均衡，提升数据吞吐性能与扩展能力；同时支持冷热分层存储与压缩策略，优化存储成本与访问效率。

同时，支持预先 Tokenize（Pre-tokenization）与 Lazy Tokenize 两种设计决策。预先 Tokenize 方案通过离线分词与编码，将文本提前转换为模型输入格式，适用于训练场景稳定、对吞吐要求高的环境；Lazy Tokenize 则在数据加载阶段动态完成分词与编码，适用于多模型共享数据或 Tokenizer 频繁迭代的场景。模块支持统一数据格式抽象与元数据管理，确保不同存储策略与处理策略之间的兼容性与可追溯性，在性能、灵活性与存储成本之间实现可控平衡。

Tokenization 与特征化模块

模块负责将原始多模态数据转换为模型可直接消费的结构化表示，是训练与推理流程中的核心前处理组件。模块支持自定义 Tokenizer 训练，包括基于 BPE、WordPiece、Unigram 等算法构建子词词表，结合领域语料进行词表优化与 OOV 控制；同时支持与主流框架（如 Hugging Face Transformers）兼容的分词器格式输出。为提升性能，模块提供分词缓存机制（Token Cache），对高频样本或静态数据进行结果持久化存储，降低重复计算开销，提高数据加载吞吐效率。

在特殊 token 管理方面，模块支持统一维护 BOS、EOS、PAD、UNK 及任务自定义控制 token（如指令起始标记、角色标记等），并提供版本化与冲突检测能力，确保不同模型与任务之间的一致性。在多模态场景下，模块集成图像编码与音频编码能力，例如基于视觉编码模型进行图像特征提取，或基于频谱转换与声学模型进行音频向量化表示，实现跨模态特征对齐与统一嵌入空间构建。

数据调度与采样策略模块

模块负责在模型训练过程中对数据加载、组织与分发进行高效控制，是保障训练吞吐与样本分布均衡性的关键组件。模块支持高性能批量加载（Batch Loading）机制，通过预取（Prefetch）、内存映射（Memory Mapping）与异步 I/O 等技术提升数据读取效率，并结合分布式数据管道框架（如 PyTorch 的 DataLoader 机制）实现可扩展的数据输入流水线。

在样本组织策略上，模块支持动态拼接（Packing）技术，将不同长度样本在单个 batch 内进行高效拼接与填充优化，减少 padding 带来的算力浪费，提升 GPU 利用率；同时实现全局随机打乱（Global Shuffle），在跨分片、跨文件级别进行样本重排，避免局部数据顺序偏置，增强训练稳定性与泛化能力。在分布式训练场景下，模块支持多进程与多节点同步调度，结合数据并行或混合并行策略，确保各节点样本不重复且分布均衡，并通过统一的随机种子与采样状态管理机制实现可复现训练流程，从而在大规模集群环境中保障训练效率与统计一致性。

在线数据监控模块

在线数据监控模块用于在模型训练过程中对数据流进行实时调控与策略优化，实现数据分布、样本难度与训练阶段之间的动态匹配。模块支持多数据源比例控制，可对不同来源或不同任务类型的数据设置权重与采样占比，避免单一数据源过拟合或分布失衡问题；同时支持重加权采样（Re-weighted Sampling），根据样本质量分数、类别频次或历史损失值动态调整采样概率，从而优化训练信号结构。

在样本难度管理方面，模块支持难度分级采样与课程学习（Curriculum Learning）策略，即根据样本复杂度、模型置信度或损失值对数据进行分层，在训练早期优先使用低难度样本，在模型收敛后逐步引入高难度或长尾样本；同时支持动态混合策略，例如在 warmup 阶段提高通用数据比例、降低高噪声或高复杂度数据占比，以稳定梯度更新过程。此外，模块集成难例挖掘（Hard Example Mining）机制，基于实时 loss 统计或误判记录识别高价值样本并提升其采样频率，从而增强模型对边界样本与复杂模式的学习能力。整体模块强调可观测性与可调控性，通过实时指标监控与策略反馈闭环，实现训练数据分布的持续优化与精细化控制。

行业模型训练与优化

模型定义与结构研究

该部分工作主要负责模型架构选型、参数配置与权重生命周期管理，是模型研发与工程落地的核心。在模型结构层面，研究主流架构的调研、对比与定义，包括基于自注意力机制的 Transformer 架构（如 Attention Is All You Need 所提出的结构）、稀疏专家模型 MoE（Mixture of Experts）以及多模态融合架构（文本-图像-音频联合建模）。

在工程实现层面，模块提供系统化配置管理能力，支持对关键超参数进行统一管理与版本控制，包括层数（num_layers）、隐藏维度（hidden_size）、注意力头数、RoPE 参数、KV Cache 策略等，确保不同实验配置可复现与可追溯。

训练策略设计

该部分工作主要用于定义模型训练过程中的优化路径与系统级加速策略，是影响模型收敛效率与最终性能的关键因素。在实际训练过程中，支持多种主流优化器，包括 AdamW（权重衰减解耦优化）、Lion（基于符号动量的轻量级优化算法）以及 Adafactor（适用于超大模型、节省显存的自适应优化方法），可根据模型规模与训练稳定性需求进行选择与调参。在学习率调度方面，支持多种策略组合，如 Cosine Annealing（余弦退火）、Linear Decay（线性衰减）以及 Warmup 机制（线性或指数预热），通过分阶段调控学习率变化曲线，缓解训练初期不稳定问题并优化后期收敛效果。同时提供梯度裁剪（Gradient Clipping）能力，包括按范数裁剪（clip by global norm）或按值裁剪，以防止梯度爆炸并增强数值稳定性。

微调策略设计

该部分工作主要用于在预训练模型基础上进行任务适配与能力强化，重点解决跨模态对齐、指令理解与人类偏好一致性问题，是模型从“通用能力”走向“可用能力”的关键阶段。

在能力对齐层面，研究表征对齐微调（Representation Alignment FT），通过对比学习或跨模态映射约束，使文本、图像、音频等不同模态嵌入空间对齐，提升跨模态检索与理解能力；支持指令微调（Multimodal Instruction Tuning），基于多模态指令数据对模型进行监督学习，使模型具备理解复杂指令并生成结构化输出的能力；同时支持生成式多模态微调（Generative Multimodal FT），面向图文生成、视觉问答、多模态对话等场景进行端到端生成优化。

在偏好建模与对齐优化方面，研究多模态对齐与 RLHF（Reinforcement Learning from Human Feedback）流程，通过构建奖励模型与人类偏好数据，对模型输出进行排序学习与策略优化，提升回答质量、安全性与符合人类期望的程度。该过程通常结合监督微调（SFT）、奖励模型训练与强化学习阶段进行分阶段优化。整体模块强调数据质量、反馈闭环与训练稳定性控制，以实现模型在真实应用场景中的可控性与一致性。

模型评估研究

该部分工作用于系统化衡量模型能力边界、泛化性能与安全合规水平，是模型迭代与发布决策的重要依据。在基础能力评估层面，模块支持离线 benchmark 测试，基于公开或自建评测集对模型进行标准化对比。对于生成式模型，还可通过 Perplexity（困惑度）评估语言建模能力，从概率分布拟合角度衡量模型对真实语料的预测质量，用于比较不同架构或训练策略下的收敛效果与建模能力。

在综合能力与风险控制层面，模块支持多任务评测框架，对问答、推理、代码生成、多模态理解等不同任务进行统一评估，分析模型在跨任务场景下的稳定性与泛化能力。同时引入 Safety 评估体系，对有害内容生成、偏见、公平性、隐私泄露与对抗攻击鲁棒性进行系统测试，可结合人工审查与自动检测工具形成多维安全评分。整体评估模块强调“可量化指标 + 人工质检 + 场景化验证”三位一体方法，为模型优化方向与上线决策提供客观依据。

模型迭代和升级

该模块用于构建模型全生命周期管理体系，确保模型从研发、测试到发布与优化形成可持续演进机制。

在版本管理与发布策略方面，模块支持模型版本编号规范、权重与配置绑定管理，以及灰度发布、分阶段上线与回滚机制，保障生产环境稳定性；通过区分实验版本、候选版本与正式版本，实现可追溯与可复现的发布流程。在迭代与反馈闭环层面，模块整合线上日志、用户反馈、错误样本与性能指标，形成数据回流机制，将真实场景问题转化为可训练样本或优化任务，实现“评估—分析—改进—再评估”的闭环优化流程。

在数据与模型协同演进方面，模块建立数据模型迭代机制，包括新增高质量数据、修复偏差数据、扩展长尾样本与重新加权训练等策略，与模型结构或训练策略调整同步推进；同时设计系统化模型优化路径，如从参数规模扩展、训练数据规模扩展、结构改进到对齐优化的阶段式升级规划。配套完善的评估与验收机制，基于离线指标、场景测试与安全审核进行多维度验收，确保性能提升真实有效且风险可控，从而实现模型能力稳步提升与工程化落地的平衡。

行业多模态表征大模型

训练融合安防行业数据模态，在统一或对齐的语义空间中，对图像、文本、语音、视频等多种模态进行编码，并输出可用于检索、匹配、分类、推理等任务的高质量 embedding 的大规模模型。

针对安防主要关注的对象（人、车）及通用要素，构建专有的视觉特征提取器，针对通用对象构建通用视觉识别模型，这些模型分别用于提取不同目标的视觉特征，用于安防场景中的检索行业应用中。

训练整体采用由粗到细、由通用到行业的三阶段策略，避免一次性端到端训练带来的不稳定与过拟合。阶段一：多模态对齐预训练。行业数据往往存在模态分布不一致、语义表达不统一以及标注噪声较大的问题，如果直接进行多模态深度融合训练，模型容易在早期陷入局部最优甚至出现模态塌缩。通过对比学习的方式，可以在不引入复杂交互结构的前提下，先行建立不同模态之间稳定、可度量的共享语义空间，使文本、图像等模态在向量层面具备统一的语义尺度。该阶段的核心优势在于训练稳定性高、对数据规模和标注质量要求相对可控，并且能够天然适配大规模负样本，有效提升检索场景下的全局召回能力。在具体方法上，通常采用双塔结构分别对不同模态进行编码，并通过对比损失函数（如 InfoNCE 或 CLIP Loss）拉近语义相关样本在向量空间中的距离，同时推远不相关样本。结合行业 Query–文本或 Query–图像对数据，并引入难负样本挖掘机制，可以在该阶段完成行业语义的初步对齐，为后续复杂融合训练奠定基础。

第二阶段：多模态融合训练。对复杂行业检索意图和细粒度语义关系的建模能力上。仅依赖对比训练得到的独立编码向量，模型更擅长处理粗粒度相关性判断，但在面对包含多约束条件、隐含逻辑关系或细节判别要求的行业查询时，往往难以区分高相似但业务含义不同的候选结果。多模态融合训练通过引入跨模态交互结构，使模型能够在 token 级或区域级层面建模不同模态之间的细粒度对齐关系，从而显著提升排序精度和业务可用性。该阶段的优势在于能够充分利用行业数据中的结构化信息和上下文关联，增强模型对复杂场景的理解能力，尤其适合用于 Top-K 精排或高价值检索场景。在训练方法上，通常在对比训练得到的编码器基础上，引入 Cross-Encoder 或多模态 Transformer 结构，对文本、图像（或其他模态）进行联合建模，并采用相关性分类或排序损失进行监督训练。该阶段训练规模相对可控，主要作用于候选集层面，从而在保证整体系统性能的同时，显著提升最终检索结果的精度与可信度。

行业多模态通用表征大模型

基于安防行业数据和行业多模态表征大模型构建方法，训练微调的表征模型。

行业人体表征大模型

基于安防行业人体数据和行业多模态表征大模型构建方法，训练微调的表征模型。

行业车辆表征大模型

基于安防行业车辆数据和行业多模态表征大模型构建方法，训练微调的表征模型。

行业多模态理解大模型

针对模型的风险识别能力，基于已训练完成的安防行业多模态检索模型，进一步构建多模态搜索推理模型，从“相关内容召回”向“可理解、可推理搜索”的关键升级路径。该模型不再局限于静态相似度匹配，而是以多模态语义表示为基础，将用户查询视为一个需要被解析、推断和逐步收敛的搜索任务，从而支持复杂业务场景下的多条件检索与结果理解。通过将检索模型产生的高质量候选结果作为推理输入，多模态搜索推理模型能够在保持高召回效率的同时，引入更强的语义组合和逻辑建模能力，体现出当前大模型技术在搜索与知识获取方向上的先进发展趋势。

以已训练完成的多模态检索模型作为能力基座。检索模型在该阶段保持冻结或半冻结状态，仅负责为推理模型提供高质量、多样化的候选多模态内容及其向量表示。推理模型的核心目标并非学习“如何找到相关内容”，而是学习“如何在相关内容的基础上进行理解与推断”。为提升模型在真实搜索场景中的鲁棒性和泛化能力，训练过程中通常引入课程学习与难例驱动训练机制。同时，利用检索模型不断生成具有挑战性的候选集作为训练输入，使推理模型在“相似但不等价”的多模态内容中学习精细区分能力。这种逐步加深难度的训练模式，有助于模型形成稳定且可解释的推理行为。

在应用技术形态上，多模态搜索推理模型采用“检索增强推理（Retrieval-Augmented Reasoning）”的设计范式，将多模态检索模型作为前置能力模块，与具备推理能力的多模态大模型进行解耦式集成。这种架构一方面充分复用已有的向量检索和索引体系，避免端到端超大模型带来的高成本与不可控风险；另一方面通过推理模型对候选结果进行跨模态联合理解和上下文建模，实现对图像、文本及其关系的深层语义推断。该设计在当前多模态大模型体系中具有明显的先进性，同时在工程实现上具备良好的模块化特征，便于独立优化与迭代升级。

行业多模态时空推理大模型

针对城市安全治理的能力，在多模态搜索推理大模型的基础上，引入时间与空间维度信息，进一步构建多模态时空推理大模型，是实现复杂现实场景智能理解与决策的关键升级。该模型将时间序列、空间位置与多模态感知信息进行统一建模，使搜索与推理能力从静态语义匹配扩展至动态时空演化分析。通过将文本、图像、视频等多模态信息与时间戳、地理坐标等时空要素进行联合编码，模型能够理解事件在不同时间和空间尺度上的发生规律，为跨时段、跨区域的综合推理提供坚实基础。

多模态时空推理大模型以地图数据为核心空间载体，将 POI（Point of Interest）和 ROI（Region of Interest）作为高层语义锚点，构建结构化的时空语义表示体系。地图拓扑、道路网络、区域边界等信息被编码为空间约束，与多模态搜索推理模型输出的候选内容进行对齐，从而使模型能够在推理过程中显式感知“在哪里发生、与周边环境的关系以及空间可达性”等关键因素。同时，通过对 POI 和 ROI 的行业属性、功能标签及历史行为特征进行建模，模型不仅能够理解单点位置的语义，还能够在区域尺度上进行聚合分析和关联推断，显著提升复杂场景下的推理准确性与可解释性。

行业多模态生成大模型

行业多模态生成大模型指能够在文本、图像、语音等多种模态之间进行条件生成与跨模态生成的统一大规模模型体系，面向特定行业场景构建端到端生成能力。该类模型通常以统一 Transformer 主干或多模态融合架构为核心，通过共享语义嵌入空间实现跨模态对齐，使模型既能够完成“文本生成图像”“文本生成语音”，也能够完成“图像生成语音描述”“语音生成图像内容”等跨模态生成任务，实现多模态输入与多模态输出的灵活组合。

在技术实现层面，可结合扩散模型与自回归生成框架，例如参考 Stable Diffusion 的条件扩散生成机制实现高质量图像生成，结合语音生成模型如 VALL-E 实现高保真语音合成，同时借鉴统一语言模型架构（如 GPT-4）进行跨模态条件建模与指令控制。针对行业应用，可通过领域数据微调与对齐训练，使模型具备行业术语理解、风格控制与专业内容生成能力，例如在数字人播报、智能客服、工业可视化生成、文旅内容创作等场景中实现统一生成与交互能力。整体目标是构建一个统一参数空间、统一调度接口、统一训练范式的大规模多模态生成系统，降低系统复杂度，同时提升跨模态生成质量与可扩展性。

安防行业大模型量化压缩与蒸馏算法研究

模型可压缩性分析

模型可压缩性分析模块用于系统评估大模型在量化、剪枝与蒸馏等压缩路径下的性能损失风险与收益空间，为部署优化与成本控制提供决策依据。

在量化分析方面，模块对不同层类型（Embedding、Attention、MLP、LayerNorm 等）进行敏感度评估，给出推荐量化 bit 范围。例如，Embedding 与 Attention 权重通常对精度较敏感，建议优先采用 8-bit 或混合精度量化；MLP 层在部分场景下可尝试 4-bit 量化；对激活值可结合对称/非对称量化策略进行动态校准。通过逐层误差传播分析与校准数据集测试，评估量化后对困惑度（Perplexity）、下游任务指标与推理稳定性的影响，形成分层量化建议与混合精度方案。

在结构压缩层面，模块提供剪枝比例建议，包括结构化剪枝（如按通道、按头剪枝）与非结构化剪枝的可行性分析。通常建议从 10%–30% 的保守剪枝比例开始，结合稀疏度—性能曲线评估可接受区间，并分析不同模块（Attention vs. FFN）对剪枝的敏感度差异。在知识蒸馏方面，模块评估教师模型与学生模型之间的容量差距、任务复杂度与对齐难度，判断蒸馏可行性与预期性能上限，包括是否需要中间层对齐（Feature-based Distillation）或仅输出层蒸馏（Logit-based Distillation）。整体模块通过量化敏感度分析、结构冗余评估与蒸馏可达性判断，形成系统化压缩路径建议，在模型性能、推理延迟与部署成本之间实现可控平衡。

量化算法研究

量化算法研究模块聚焦于在尽可能降低模型存储与推理成本的前提下，维持模型精度与稳定性，是大模型部署优化的核心技术方向之一。模块围绕不同阶段与不同精度目标，系统研究多种量化路径与算法实现机制。

在 PTQ（Post-Training Quantization） 方面，重点研究在不重新训练或仅少量校准数据参与的情况下，对已训练模型进行权重与激活值量化的方法。包括对称/非对称量化、逐通道量化（Per-channel）、逐张量量化（Per-tensor）、误差补偿与校准数据选择策略等。PTQ 具有工程成本低、部署速度快的优势，适用于大规模模型快速压缩场景，但对高压缩率场景下的精度保持能力存在一定挑战。

在 QAT（Quantization Aware Training） 方面，模块研究在训练阶段引入量化模拟算子（Fake Quantization），使模型在前向与反向传播过程中感知量化误差，从而主动学习对量化噪声的鲁棒表示。QAT 通常能够在 8-bit 或更低精度下取得优于 PTQ 的性能表现，但训练成本更高，工程复杂度也更大，适用于对精度要求较高的生产级部署场景。

在超低比特量化方向（如 4-bit、3-bit 甚至 2-bit 量化），模块重点研究分组量化（Group-wise Quantization）、混合精度策略、离群值处理（Outlier Channel Splitting）、以及结合缩放因子与零点优化的非均匀量化方法。此类方法在显著降低显存占用与推理带宽需求的同时，对数值稳定性与精度保持提出更高挑战，通常需要配合蒸馏、再训练或混合精度设计。整体模块通过算法对比实验与误差传播分析，形成不同模型规模与部署场景下的最优量化策略建议。

模型剪枝研究

模型剪枝研究模块聚焦于通过移除冗余参数或结构单元，降低模型计算复杂度与存储开销，在尽量保持性能的前提下提升推理效率与部署适配性。根据剪枝粒度与硬件友好程度，主要分为非结构化剪枝与结构化剪枝两大方向。

在非结构化剪枝（Unstructured Pruning）方面，剪枝对象通常为单个权重参数，通过基于权重幅值（Magnitude-based Pruning）、梯度敏感度或重要性评分进行稀疏化处理，使权重矩阵呈现高比例稀疏分布。该方法能够在理论上获得较高压缩率（如 50%–90% 稀疏度），并在一定程度上保持模型精度，但由于生成的是不规则稀疏结构，对通用硬件加速支持有限，通常需要专用稀疏计算库或定制推理引擎才能充分释放性能收益。

在结构化剪枝（Structured Pruning）方面，剪枝粒度提升至通道（Channel）、注意力头（Attention Head）、隐藏维度或整层结构，直接移除完整结构单元，从而生成规则、紧凑的新模型结构。该方法对 GPU、CPU 等通用硬件更加友好，能够直接减少 FLOPs 与实际推理延迟，适合工业部署场景。常见策略包括基于通道重要性评分的通道裁剪、基于注意力权重分布的头剪枝，以及对前馈网络（FFN）宽度的压缩。整体研究强调在“压缩率—性能损失—硬件加速收益”三者之间建立量化评估体系，为不同规模模型与部署环境提供最优剪枝路径建议。

低秩分解

低秩分解研究模块聚焦于利用矩阵的低秩结构对大规模模型参数进行近似表示，以实现参数压缩与计算加速，同时在微调场景中降低训练成本与显存占用，是当前超大模型优化的重要技术路径之一。

在超大模型压缩方面，低秩分解通过将权重矩阵W∈ℝm×n解为两个低秩矩阵A∈ℝm×r与B∈ℝr×n（其中 r≪min(m,n)），显著减少参数量与计算量。该方法可应用于 Attention 投影矩阵、前馈网络（FFN）层以及嵌入层，通过秩选择策略与误差控制机制，在保证模型性能可接受的前提下实现有效压缩。结合 SVD 分解、分块低秩近似或动态秩选择策略，可在不同层设置不同压缩强度，形成分层压缩方案。在微调场景中，低秩思想通常以参数高效微调（PEFT）的形式出现，例如通过在冻结原模型权重的基础上引入可训练的低秩增量矩阵，实现小规模参数更新而保持主模型不变。

知识蒸馏

知识蒸馏模块旨在通过“教师模型—学生模型”范式，将大模型的知识迁移至更小规模或更高效率的模型，在降低参数规模与推理成本的同时尽量保持性能表现，是模型压缩与能力迁移的重要技术路径。

在Logits 蒸馏方面，学生模型通过拟合教师模型输出的软标签（Soft Targets）进行训练，通常采用温度参数（Temperature）对输出分布进行平滑处理，使学生学习到类别之间的相对关系信息，而不仅仅是硬标签。该方法实现简单、工程成本低，适用于分类或生成任务的基础能力迁移，是最常见的蒸馏形式。

在中间层蒸馏（Feature-based Distillation）方面，学生模型不仅学习最终输出，还对齐教师模型的中间隐藏层表示、注意力分布或特征图，从而在表征空间层面进行知识迁移。该方法通常用于结构差异较大的模型之间，或在需要更高性能保留率的场景下使用，但对结构设计与映射方式要求更高。

在多任务蒸馏方面，学生模型同时学习教师在多个任务上的输出行为，通过联合损失函数整合不同任务信号，实现跨任务能力压缩与统一建模。这种方法适用于构建轻量级通用模型或行业专用模型，在保持多任务泛化能力的同时降低模型规模。整体蒸馏策略需要综合考虑教师—学生容量差距、任务复杂度与训练稳定性，通过温度调节、损失权重设计与阶段式训练策略实现最佳迁移效果。

混合压缩策略

混合压缩策略模块旨在综合利用量化、剪枝、低秩分解与知识蒸馏等多种压缩技术，在性能、模型规模与推理效率之间实现系统级最优平衡。该模块强调策略自动化与搜索优化能力，而非单一压缩方法的局部改进。

在自动组合策略方面，模块支持根据模型结构特征与部署约束（显存、延迟、功耗等）自动选择压缩路径，例如“结构化剪枝 + 8-bit 量化”或“低秩分解 + 蒸馏 + 4-bit 混合量化”等组合方案。通过分层策略配置（Layer-wise Strategy Assignment），对不同模块采用不同压缩方式，以适配其敏感度差异。在压缩超参数搜索方面，引入自动化搜索机制（如基于网格搜索、贝叶斯优化或进化算法），对剪枝比例、量化 bit 数、低秩秩值、蒸馏温度等关键参数进行联合优化，构建多维压缩配置空间并评估性能变化趋势。

在精度-延迟 Pareto 优化方面，模块构建多目标优化框架，将模型精度（Accuracy / Perplexity 等指标）与实际推理延迟（Latency）、吞吐量（Throughput）、模型大小（Model Size）纳入统一评估体系，通过 Pareto Front 分析筛选非劣解集合，辅助决策最优部署方案。整体模块强调系统级协同优化，通过自动搜索与多目标评估机制，实现压缩效果的可量化与可解释，在资源受限场景下提供高性价比模型版本。

精度对齐优化

精度对齐优化模块用于在模型压缩或结构调整后恢复性能，并在能力层面重新对齐目标任务与人类期望，是模型工程化落地中的关键收敛保障机制。该模块通常作为量化、剪枝或蒸馏之后的“恢复阶段”，以较低成本弥补精度损失与行为偏移。

在小规模再训练方面，模块通过少量高质量数据进行短周期再训练（Short Fine-tuning），对压缩后模型进行权重微调或局部解冻训练，修正因数值近似或结构裁剪带来的分布偏移。可采用低学习率、分层解冻或仅微调关键模块（如输出层、Attention 投影层）等策略，在控制计算成本的同时最大化精度恢复效果。

在对齐再优化方面，模块重点关注模型输出行为与目标标准之间的一致性，包括任务目标对齐、风格一致性与安全合规约束。可结合监督微调（SFT）、偏好优化或轻量级对齐数据进行再训练，强化模型在关键场景下的稳定性与可靠性。整体机制强调“压缩—恢复—对齐”的闭环优化流程，在保持高压缩率的同时确保性能指标与行为表现达到可上线标准。

性能评估与基准测试

性能评估与基准测试模块用于对模型在压缩、优化或迭代后的综合表现进行系统化验证，从精度、效率与稳定性三个维度构建多指标评估体系，为上线决策与版本对比提供量化依据。

在精度指标方面，根据任务类型选取对应评价标准，例如分类任务的 Accuracy、F1-score，生成任务的 BLEU、ROUGE 或 Perplexity，多模态任务的 Recall@K、mAP 等；同时可结合行业自定义指标与场景测试集进行专项评估，分析不同任务子集或难度区间的性能分布，确保模型能力提升具有统计显著性与业务相关性。

在效率指标方面，重点衡量模型在真实部署环境下的资源消耗与响应能力，包括推理延迟（Latency）、吞吐量（Throughput）、显存占用（Memory Footprint）、参数规模（Model Size）、FLOPs 等；在多机多卡或边缘部署场景下，还需评估扩展效率与带宽利用率，确保优化策略带来实际系统收益。

在稳定性指标方面，评估模型在长时间运行与复杂输入场景下的鲁棒性与一致性，包括输出波动性、数值稳定性（是否出现 NaN/Inf）、异常输入容错能力以及多轮对话一致性等。可结合压力测试与对抗样本测试进行验证。整体模块通过标准化评测流程与自动化基准对比工具，构建可重复、可追踪的评估体系，支撑模型版本迭代与工程决策。

行业模型国产化适配与加速

行业模型国产化适配与加速模块聚焦于行业大模型在国产算力平台上的高效运行与性能优化，目标是在保证模型精度与稳定性的前提下，充分释放国产硬件架构的计算潜力，实现可控、安全、低成本的部署能力。

硬件适配与抽象模块

硬件适配与抽象模块旨在构建模型框架与底层算力之间的统一抽象层，实现跨硬件平台的可移植性与性能可控性，是模型工程体系中的关键基础设施。

在统一算子接口方面，模块对矩阵乘法（GEMM）、Attention、LayerNorm、卷积、激活函数等核心算子进行标准化封装，屏蔽不同硬件后端（GPU、NPU、CPU 等）之间的实现差异，通过统一 API 进行调度与调用；同时支持算子自动选择与融合优化，根据设备特性选择最优内核实现或执行图优化。在统一内存接口方面，模块抽象显存与主存管理机制，统一管理张量分配、释放、缓存复用与数据拷贝策略，支持异步数据传输与计算重叠，减少内存碎片与数据搬移开销。

在精度格式适配方面，模块支持多种数值格式，包括 FP32、BF16、FP16、INT8、INT4 等，能够根据设备能力与部署需求自动选择或混合精度执行策略，并处理不同精度间的数据转换与缩放问题，确保数值稳定性与性能平衡。在设备能力探测方面，模块在运行时自动检测设备算力（FLOPs）、显存容量、内存带宽与并行单元规模等关键指标，据此动态调整并行策略、批大小（Batch Size）、量化级别与缓存配置，实现资源感知型调度与自适应优化。整体模块通过“算子抽象 + 内存抽象 + 精度适配 + 能力感知”机制，构建软硬件解耦且高效协同的运行基础架构。

算子级优化模块

算子级优化模块聚焦于底层计算内核的性能提升，通过对关键算子执行路径进行细粒度优化，最大化硬件利用率与吞吐能力，是高性能推理与训练系统的重要加速手段。

在 Kernel Fusion 方面，通过将多个连续算子（如 MatMul + Bias + Activation + LayerNorm）进行融合，减少中间张量写回与显存访问次数，降低内存带宽压力与 kernel launch 开销，从而提升整体执行效率。在 Tensor Core 利用 方面，针对支持矩阵加速单元的硬件平台，优化矩阵维度对齐与数据排布格式，使计算路径能够调用专用矩阵乘法单元，实现高吞吐混合精度计算。

在 Warp-level 优化 层面，通过线程束（Warp）级协同与共享内存优化，减少线程分支与同步开销，提升并行执行效率；在 Tile 优化 方面，通过分块计算（Tiling）策略优化数据复用与缓存命中率，合理规划寄存器与共享内存占用，避免访存瓶颈。最后，在 内存对齐优化 方面，通过对齐数据结构、优化张量布局（如行主序/列主序或特定块布局）与向量化加载方式，降低非对齐访问带来的性能损耗。整体模块强调“计算-访存-调度”协同优化，在算子级别实现高效、稳定且可扩展的性能提升。

高效 Attention 优化模块

高效 Attention 优化模块聚焦于降低自注意力机制在长序列与大规模推理场景下的计算与显存开销，是提升大模型吞吐能力与推理效率的核心优化方向。

在 FlashAttention 方面（如 FlashAttention），通过块状计算（tiling）与在线 softmax 归一化策略，将 Attention 计算重构为 IO-aware 算法，显著减少显存读写次数，实现接近理论带宽上限的执行效率，尤其适用于长序列训练与推理场景。在 PagedAttention 方面（如 vLLM 中的实现），通过将 KV Cache 分页管理并映射至非连续显存区域，提高显存利用率与批量推理吞吐能力，特别适用于多请求并发场景。

在结构层面，Multi-Query Attention（MQA） 通过共享 Key 和 Value 投影，仅保留多头 Query，显著降低 KV Cache 存储规模与内存带宽需求，在推理阶段能够有效减少显存占用与访问开销。进一步地，模块支持 KV Cache 压缩 策略，包括低比特量化、分组压缩、滑动窗口裁剪或基于重要性评分的历史 token 剪枝，以控制长上下文场景下的显存增长。整体模块围绕“计算重构 + 存储优化 + 结构简化”三条主线，系统提升 Attention 机制在高并发与长序列条件下的性能与可扩展性。

并行与分布式执行模块

并行与分布式执行模块用于提升大模型在不同规模算力环境下的执行效率与扩展能力，覆盖单卡、多卡及多机场景，是实现高吞吐与低延迟部署的关键基础模块。

在单卡优化方面，模块通过批量合并（Batch Merging）与动态 batching 技术，将多个小请求在运行时自动聚合为统一批次执行，提高算力利用率与吞吐效率；同时结合算子融合、显存复用与 KV Cache 管理优化，减少碎片化计算与频繁调度带来的性能损耗，提升单卡资源使用率与响应稳定性。

在多卡优化方面，模块支持主流并行策略，包括 Tensor Parallel（张量并行，将单层计算拆分到多卡执行）、Pipeline Parallel（流水线并行，将不同层分布到不同设备）、以及 Data Parallel（数据并行，通过多副本同步梯度更新）。可根据模型规模与网络拓扑设计混合并行策略，在计算负载、通信成本与显存占用之间取得平衡，提升整体扩展效率。

在多机优化方面，模块支持跨节点分布式调度与异步执行机制，通过梯度异步更新、通信压缩与计算通信重叠等方式降低网络瓶颈影响；同时结合任务调度与资源感知分配策略，实现大规模集群环境下的高效运行与弹性扩展。整体模块构建“单卡优化—多卡并行—多机协同”三级并行体系，实现从边缘部署到数据中心级推理的全场景覆盖。

精度与量化适配模块

精度与量化适配模块用于在不同硬件能力与部署场景下，实现模型数值精度的动态调度与稳定运行，在性能、显存占用与精度损失之间取得工程化平衡。

在动态精度切换方面，模块支持根据运行负载、设备能力或任务类型，在 FP32、BF16、FP16 与低比特整型之间进行运行时切换，实现资源感知型精度调度；例如在高并发场景下降低精度以提升吞吐，在关键任务阶段切换至高精度保障输出质量。在 INT8 / INT4 推理支持 方面，模块集成低比特量化算子与校准机制，支持对权重与激活值进行整型推理，并结合缩放因子管理与误差补偿策略，确保数值稳定性与性能提升效果。

在 BF16 自动适配 方面，模块根据设备是否支持 BF16 原生指令集自动选择执行路径，在支持的平台上优先启用 BF16 计算以获得更好的数值范围与计算效率；若设备不支持，则自动回退至 FP16 或 FP32。通过 混合精度 fallback 机制，当检测到数值异常（如溢出、NaN、梯度不稳定）或性能异常时，系统可对特定层或算子自动回退至更高精度执行，实现分层精度控制与局部容错。整体模块强调“精度自适应 + 稳定性保障 + 性能最大化”的协同设计，支撑多平台、多场景下的高效部署。

推理调度与负载均衡模块

推理调度与负载均衡模块用于在高并发、多租户或多业务场景下，实现推理资源的高效分配与稳定运行，保障系统吞吐能力、响应时延与服务质量（SLA）。

在动态批处理方面，模块在运行时对短时间窗口内到达的请求进行自动聚合，形成最优 batch 大小执行，从而提升硬件利用率与整体吞吐；同时结合最大等待时间阈值控制，避免过度聚合导致尾延迟上升。在请求排队策略方面，支持 FIFO、基于最短剩余时间（SRT）或自定义权重队列等策略，平衡吞吐与延迟需求，避免热点请求导致系统拥塞。

在优先级调度方面，模块支持按用户等级、业务类型或任务紧急程度分配优先级，实现关键业务优先保障；结合限流机制（Rate Limiting），可对单位时间请求数或并发数进行控制，防止流量突发对系统稳定性造成冲击。同时支持异步执行与事件驱动架构，使请求处理与结果返回解耦，提升资源利用率并减少阻塞等待时间。整体模块通过“调度策略 + 批处理优化 + 流量控制 + 异步架构”构建弹性推理服务体系，在高负载环境下实现稳定、可扩展的模型服务能力。

性能监控与分析模块

性能监控与分析模块用于对模型训练与推理过程中的关键系统指标进行实时采集、分析与诊断，是保障高性能运行与持续优化的重要支撑模块。

在资源利用率监控方面，模块实时采集 GPU 利用率与显存使用率，分析计算单元占用情况、显存峰值与碎片化程度，识别算力空闲或显存瓶颈问题；同时可结合批大小（Batch Size）、并行策略与 KV Cache 使用情况进行关联分析，评估资源利用效率。

在执行路径分析方面，模块支持 Kernel 级时间分析，统计各算子执行耗时、调用频率与占比，识别热点算子与低效路径；同时监控多卡或多机场景下的通信耗时，包括梯度同步时间、参数广播时间与带宽利用率，评估通信与计算是否有效重叠。基于上述指标，模块提供瓶颈定位机制，通过时间分解与阶段占比分析（如前向、反向、优化器更新、数据加载等），快速判断性能瓶颈来源是计算受限、内存受限还是通信受限，从而为算子优化、并行策略调整或系统调度改进提供明确依据。整体模块强调可观测性与可量化分析能力，支撑模型系统的持续性能优化与容量规划。

大小模型协同

大模型与小模型的协同进化是人工智能领域的一个重要发展趋势，它旨在结合大模型的强大计算能力和小模型的灵活性，以实现更高效、更适应性强的智能系统。项目将通过以下手段/步骤实现大小模型协同：通过轻量级预处理模块结合预设任务分配规则，根据任务的复杂度、数据特征和响应时间需求，决定任务是由大模型处理还是小模型处理；通过共享存储以及消息队列经由数据格式转换模块保证在大小模型之间高效传输数据，确保大小模型协同工作；在任务完成后，对大模型和小模型的结果进行验证和比对，确保结果的准确性和一致性；实时监控大模型和小模型的性能（包括响应时间、准确率和资源使用情况）发现问题及时调整；基于反馈数据，持续改进模型。

端边云结合

图80 端边云协同示意图

构建“集中式大规模训练”和“边缘分布式协同推理”新范式，实现端边云协同。

云算力中心负责训练和推理；边缘设备上的大模型平台负责对经过剪枝、量化、蒸馏等操作的压缩模型进行微调和推理；端侧设备则通过调用云算力中心实现数据回流以及小模型推理。

场景任务大模型

智慧图侦

视图全要素解析模型

该模型作为系统的基础感知核心，承担对输入图像或视频进行全维度结构化解析的作用，是后续识别、分析与决策模块的数据来源基础。在功能层面，模型支持目标检测、语义分割、实例分割、关键点检测、OCR识别及属性提取等多任务统一输出，实现对场景中“人、车、物、环境要素”的全面解析，并形成标准化结构化数据结果，为业务系统提供统一视觉数据接口。

视图理解大模型

该模型定位于视觉认知与语义推理核心，负责将视觉感知结果提升至语义理解与逻辑分析层面，实现复杂场景的语义解释与跨模态交互能力。在功能层面，模型支持图像问答、场景描述、事件推理、多轮对话及指令理解，可对复杂场景进行语义归纳与因果分析，为智能决策系统、智能问答系统及指挥调度系统提供认知级能力支撑。

视图表征大模型

该模型作为视觉特征基座能力平台，承担高质量视觉特征学习与统一Embedding生成的作用，为下游识别与检索任务提供通用表征能力支撑。在功能层面，模型通过自监督或对比学习方式生成高判别性向量特征，支持目标检索、相似度匹配、零样本分类、跨域迁移等能力，可作为人脸识别、人体识别、车辆识别及聚类分析等模块的底层特征支撑引擎。

异常事件检测专业模型

该模型定位于风险识别与异常预警核心，承担对非正常行为或异常模式进行自动识别与告警的作用，是安全管理与风险控制体系的重要组成部分。在功能层面，模型基于时序建模与行为表征分析能力，实现对异常行为、异常轨迹、异常状态变化等情况的自动检测，并输出异常等级与事件类型，为安防监控、工业质检及运营管理系统提供实时预警能力。

人脸识别专业模型

该模块承担身份识别与人员身份确认的核心作用，是人员管理与身份核验体系的关键技术组件。在功能层面，模型实现人脸检测、对齐、特征提取与身份比对，支持1:1身份验证及1:N身份检索，并可结合活体检测技术提升安全性，广泛应用于门禁管理、黑名单布控及身份认证场景。

人体识别专业模型

该模型定位于跨摄像头人员追踪与身份关联能力核心，承担复杂场景下人员轨迹关联与重复识别的作用。在功能层面，模型通过行人重识别（Re-ID）技术提取人体外观特征，实现不同摄像头之间的目标匹配与轨迹关联，可支持人员轨迹还原、行为分析及重点人员追踪等业务需求。

车辆识别专业模型

该模型承担车辆身份识别与车辆轨迹分析的作用，是交通管理与车辆管控系统的重要组成部分。在功能层面，模型支持车型识别、车牌识别、车辆特征提取及车辆重识别能力，实现跨点位车辆匹配与轨迹关联分析，可用于交通治理、违章追踪及重点车辆布控等应用场景。

基于特征的聚挡模型

该模型定位于多目标关联与遮挡场景下稳定识别能力核心，承担复杂环境中目标持续跟踪与身份保持的作用。在功能层面，模型结合外观特征Embedding与运动模型，实现多目标轨迹关联、遮挡恢复及身份保持功能，可有效解决目标遮挡、短时丢失及交叉干扰问题，提升系统在复杂动态场景下的连续识别与跟踪稳定性。

智慧交管

道路目标检测

基于通用检测模型，做场景迁移训练。

道路目标跟踪模型

本模型承担对已检测目标进行持续跟踪与轨迹保持的作用，是实现交通流分析与行为研判的关键技术组件。在功能层面，模型基于多目标跟踪算法，实现跨帧目标ID保持、轨迹生成与状态更新，可处理遮挡、交叉及短时丢失等复杂情况，输出连续轨迹数据、速度估计及运动方向信息，为交通流统计、违章行为分析及轨迹回溯提供数据支撑。

人体识别专业模型

本模型定位于人员身份识别与跨区域关联分析能力核心，承担对道路场景中行人进行精准识别与身份匹配的作用。在功能层面，模型通过行人重识别（Re-ID）技术提取人体特征向量，实现跨摄像头行人匹配与轨迹关联，支持重点人员布控、人员轨迹还原及事件关联分析等应用需求，提升复杂交通场景下人员管理与风险管控能力。

车辆识别专业模型

本模型承担车辆身份确认与车辆轨迹关联分析的作用，是交通管理与执法系统的重要支撑能力。在功能层面，模型支持车型识别、车牌识别、车辆外观特征提取及车辆重识别，实现跨点位车辆匹配与全域轨迹串联，可支撑违章追踪、套牌识别、重点车辆布控及交通态势分析等业务场景。

交通视图理解大模型

本模型定位于交通场景的语义理解与综合分析核心，承担将底层感知数据上升至场景级语义解释的作用，实现复杂交通场景的结构化理解。在功能层面，模型能够对交通场景进行整体语义建模，理解车辆与行人之间的关系、交通规则约束及场景动态变化，支持场景描述、行为解释、规则合规判断及多轮交互问答，为交通指挥调度与智能决策系统提供认知级能力支持。

交通异常事件专业模型

本模块承担交通风险识别与异常行为自动预警的作用，是交通安全保障体系中的核心能力单元。在功能层面，模型基于时序行为建模与轨迹分析技术，实现对逆行、闯红灯、异常停车、拥堵异常、事故疑似等事件进行自动识别与分级预警，并输出事件类型、时间、位置及关联目标信息，为交警指挥与应急处置提供实时支撑。

交通多模态时空推理大模型

本模型定位于交通系统的高级决策与趋势研判核心，承担对多源数据进行融合分析与时空推理的作用，实现跨维度、跨时间尺度的综合判断能力。在功能层面，模型融合视频数据、结构化轨迹数据、交通流量数据及文本规则信息，进行时空关系建模与趋势预测，可支持拥堵演化预测、风险扩散分析、交通态势研判及辅助决策生成，为智慧交通系统提供战略级智能分析能力。

平安城市

城市视图全要素解析模型

基于通用检测模型，做场景迁移训练。

城市视图要素目标跟踪模型

基于通用目标跟踪模型，做场景迁移训练。

城市视图理解大模型

本模型定位于城市场景语义理解与关系推理核心，承担将底层感知结果上升为场景级认知分析的作用，实现复杂城市环境的结构化语义建模。在功能层面，模型能够理解目标之间的空间关系与行为逻辑，支持场景描述、事件解释、规则匹配与交互式问答，实现对城市运行状态的语义化表达与智能分析，为城市治理与管理决策提供认知层能力支撑。

城市视图表征大模型

本模型作为城市视觉系统的特征基座能力平台，承担高质量视觉特征学习与统一向量表达生成的作用，为各类识别与检索任务提供通用表征支持。在功能层面，模型通过大规模自监督或对比学习形成高判别性Embedding表示，支持跨场景检索、相似度匹配、聚类分析与跨域迁移应用，为人体识别、车辆识别及异常检测等专业模型提供底层特征能力支撑。

城市异常事件检测专业模型

本模型承担城市运行风险识别与异常行为自动预警的作用，是城市安全与运行保障体系的重要组成部分。在功能层面，模型基于时序行为建模与场景偏离分析，实现对异常聚集、异常滞留、突发冲突、设施异常及突发事件等情况进行自动识别与分级告警，并输出事件类型、时间、位置及关联目标信息，为城市管理部门提供实时风险提示与应急响应支持。

人体识别专业模型

本模型承担城市环境中人员身份识别与跨区域关联分析的作用，是重点人员管理与轨迹追溯的重要技术支撑。在功能层面，模型通过行人重识别与特征比对技术提取人体特征向量，实现跨摄像头目标匹配与轨迹关联，支持重点人员布控、轨迹还原及事件关联分析等应用场景，提升复杂城市环境下人员管理与风险防控能力。

车辆识别专业模型

本模型承担城市交通环境中车辆身份识别与车辆轨迹关联分析的作用，是交通治理与城市运行管理的重要能力单元。在功能层面，模型支持车型识别、车牌识别、车辆特征提取及车辆重识别，实现跨点位车辆匹配与轨迹串联，可支撑违章追踪、重点车辆布控及城市交通态势分析等业务需求。

城市多模态时空推理大模型

本模型定位于城市智能治理体系的高级决策与趋势研判核心，承担多源异构数据融合分析与跨尺度时空推理的作用，构建全域态势感知与前瞻预测能力体系。在功能层面，模型融合视频数据、结构化轨迹数据、城市运行指标数据及政策规则文本信息，构建时空关联图谱与动态演化模型，实现跨区域、跨时间维度的趋势预测与风险扩散分析，支持城市态势研判、资源调度优化及辅助决策生成，为智慧城市建设提供战略级智能分析能力支撑。

平安社区

社区要素解析模型

模型支持对人员、车辆、非机动车、楼宇出入口、公共设施、围栏边界及环境状态等要素进行检测与属性识别，输出目标类别、位置、置信度及基础属性信息，实现社区场景的全面数字化表达。

社区目标跟踪模型

基于通用目标跟踪模型，做场景迁移训练。

社区异常事件专业模型

本模块定位于社区风险识别与安全预警核心，承担对异常行为与突发事件进行自动识别与分级告警的作用。在功能层面，模型基于行为模式建模与场景规则匹配，实现对异常聚集、异常滞留、翻越围栏、夜间异常活动、打架冲突等事件的识别与实时预警，并输出事件类型、时间、位置及关联目标信息，为社区安防与物业管理提供及时处置依据。

社区人员动作分析专业模型

本模型承担对社区场景中个体动作进行细粒度识别与行为理解的作用，是提升社区精细化管理能力的关键技术组件。在功能层面，模型通过人体关键点检测与时序动作建模，实现对摔倒、奔跑、攀爬、徘徊、尾随等动作的识别与分类，并支持异常动作模式分析与风险等级评估，为社区安全防控与关怀类应用提供行为层面的智能支撑。

社区视图理解专业模型

基于通用视图理解模型，做场景迁移训练。

社区视图表征专业模型

基于通用视图表征专业模型，做场景迁移训练。

平安校园

校园要素解析模型

基于通用解析模型，做场景迁移训练。

校园目标跟踪模型

基于通用跟踪模型，做场景迁移训练。

校园异常事件专业模型

本模型定位于校园安全治理体系中的风险识别与应急预警核心，承担对校园场景中异常行为与突发事件进行自动检测、快速研判与分级告警的作用，是构建“事前预防、事中预警、事后溯源”闭环管理机制的重要技术支撑。在功能层面，模型基于视频时序建模与行为模式分析能力，对异常聚集、打架冲突、摔倒受伤、夜间异常活动、非法闯入、危险物品携带等情况进行识别与分类，并输出事件类型、发生时间、空间位置及关联目标信息；同时支持异常等级评估与联动触发机制，实现与校园安防平台、值班系统及应急响应流程的对接，为校园安全管理提供实时、精准、可追溯的智能预警能力。

校园人员动作分析专业模型

本模型定位于校园精细化行为感知与安全防控体系中的动作识别核心，承担对校园场景中个体及群体行为进行细粒度识别与动态分析的作用，是实现异常预警与行为研判的重要基础能力。在功能层面，模型基于人体关键点检测与时序动作建模技术，对奔跑、打闹、推搡、摔倒、攀爬、尾随、长时间滞留等动作进行识别与分类，并结合行为持续时间、频率及空间位置进行综合判定；同时支持异常动作模式分析与风险等级评估，可为校园安全管理、课间秩序维护及重点区域风险防控提供实时、结构化的行为数据支撑。

校园视图理解专业模型

基于通用视图理解模型，做场景迁移训练。

校园视图表征专业模型

基于通用视图表征模型，做场景迁移训练。

平安园区

园区要素解析模型

基于通用解析模型，做场景迁移训练。

园区目标跟踪模型

基于通用跟踪模型，做场景迁移训练。

园区异常事件专业模型

本模型定位于园区综合治理与安全保障体系中的风险识别核心，承担对园区场景中异常行为、违规操作及突发事件进行自动检测与分级预警的作用，是实现园区安全运行与高效管理的重要技术支撑。在功能层面，模型基于视频时序分析与行为模式建模能力，对异常聚集、非法闯入、越界入侵、危险作业行为、长时间滞留、设备异常操作及突发冲突等情况进行识别与分类，并输出事件类型、发生时间、空间位置及关联目标信息；同时支持异常等级评估与联动响应机制，可与安防平台、门禁系统及应急处置流程对接，为园区安全管控与运营管理提供实时、精准、可追溯的智能预警能力。

园区人员动作分析专业模型

本模型定位于园区安全生产与精细化管理体系中的行为识别核心，承担对园区作业人员及访客行为进行细粒度识别与动态分析的作用，是实现风险预防与规范作业监管的重要技术支撑。在功能层面，模型基于人体关键点检测与时序动作建模技术，对奔跑、跌倒、攀爬、打闹、越界作业、违规操作、未佩戴安全装备等动作进行识别与分类，并结合动作持续时间、空间位置及作业规范进行综合判定；同时支持异常动作风险分级与实时告警联动，可为园区安全生产管理、巡检监督及应急响应提供结构化、可量化的行为数据支撑。

园区视图理解专业模型

基于通用视图理解模型，做场景迁移训练。

园区视图表征专业模型

基于通用视图表征模型，做场景迁移训练。

平安乡村

乡村要素解析模型

本模型定位于乡村数字化治理体系中的基础感知核心，承担对乡村场景图像与视频数据进行全要素结构化解析的作用，是后续行为分析、事件识别与资源管理应用的底层数据支撑。在功能层面，模型支持对人员、车辆、农机设备、牲畜、道路、农田、水体、房屋建筑及公共设施等要素进行检测与分类，并输出目标类别、空间位置及基础属性信息；同时可适应乡村环境中复杂光照、开放场景与多样化目标形态，实现乡村视图的全面数字化表达，为乡村安全治理、农业生产监管及公共资源管理提供标准化视觉数据基础。

目标跟踪模型

基于通用跟踪模型，做场景迁移训练。

乡村异常事件专业模型

本模型定位于乡村安全治理与风险防控体系中的智能预警核心，承担对乡村场景中异常行为与突发事件进行自动识别、实时研判与分级告警的作用，是提升基层治理数字化与精细化水平的重要技术支撑。在功能层面，模型基于视频时序建模与场景规则匹配能力，对非法闯入、盗窃行为、夜间异常活动、异常聚集、秸秆违规焚烧、牲畜异常集散、河道异常作业等情况进行识别与分类，并输出事件类型、发生时间、空间位置及关联目标信息；同时支持异常等级评估与联动处置机制，可与村级综治平台及应急响应流程对接，为乡村公共安全、生态保护及社会治理提供及时、精准、可追溯的智能预警能力。

人员动作分析专业模型

基于通用动作分析模型，做场景迁移训练。

乡村视图理解专业模型

基于通用视图理解模型，做场景迁移训练。

乡村视图表征专业模型

基于通用视图表征模型，做场景迁移训练。

平安商铺

商铺要素解析模型

基于通用视图要素模型，做场景迁移训练。

目标跟踪模型

基于通用跟踪模型，做场景迁移训练。

商铺异常事件专业模型

本模型定位于商铺经营安全与风险管控体系中的智能预警核心，承担对商铺场景内异常行为与突发事件进行自动识别与分级告警的作用，是保障经营秩序与人员安全的重要技术支撑。在功能层面，模型基于视频时序分析与行为模式建模技术，对盗窃行为、打架冲突、异常聚集、长时间滞留、越界进入收银区、夜间非法闯入及可疑徘徊等情况进行识别与分类，并输出事件类型、发生时间、空间位置及关联目标信息；同时支持异常等级评估与告警联动机制，可与门禁系统、报警装置及经营管理平台对接，实现快速响应与事后溯源分析，为商铺安全运营与精细化管理提供实时、精准、可追溯的智能保障能力。

人员动作分析专业模型

基于通用人员动作模型，做场景迁移训练。

商铺图理解专业模型

基于通用视图理解模型，做场景迁移训练。

商铺视图表征专业模型

基于通用视图表征模型，做场景迁移训练。

明厨亮灶

厨房要素解析模型

本模型定位于厨房安全监管与运营管理体系中的基础感知核心，承担对厨房场景进行全要素结构化解析的作用，为后续行为分析、异常预警与流程监管提供标准化视觉数据支撑。在功能层面，模型除支持对人员、车辆（如配送人员）、门禁出入口等通用目标进行检测外，还针对厨房专业场景进行专项优化，支持对灶台、明火区域、燃气管线、油烟设备、冰箱、操作台、刀具、锅具、消毒柜、垃圾桶等厨房用具与设施进行识别与定位，并输出目标类别、空间位置及状态属性信息；同时可识别用具使用状态（如明火开启、设备运行、刀具暴露等），实现厨房环境与设备状态的数字化表达，为食品安全监管、消防风险防控及后厨规范管理提供可靠的数据基础。

目标跟踪模型

基于通用目标跟踪模型，做场景迁移训练。

厨房异常事件专业模型

本模型定位于餐饮场景安全监管与风险防控体系中的智能预警核心，承担对厨房环境中异常行为、违规操作及安全隐患进行自动识别与分级告警的作用，是保障食品安全与消防安全的重要技术支撑。在功能层面，模型基于视频时序分析与厨房作业规范建模能力，对明火无人值守、燃气泄漏异常征象、油锅起火、违规吸烟、未佩戴厨帽口罩、交叉污染操作、生熟混放、垃圾未及时清理等情况进行识别与分类，并输出事件类型、发生时间、空间位置及关联人员信息；同时支持风险等级评估与联动处置机制，可对接后厨管理系统与消防报警系统，实现实时预警、过程留痕与事后溯源分析，为厨房安全运营与规范管理提供精准、可追溯的智能保障能力。

厨房人员动作分析专业模型

本模型定位于餐饮后厨规范作业与食品安全监管体系中的行为识别核心能力单元，承担对厨房人员操作动作进行精细化识别与合规性分析的作用，是实现标准化作业监督与风险预防的重要技术支撑。在功能层面，模型基于人体关键点识别与时序动作建模技术，对切配操作、烹饪翻炒、端取热锅、清洗消毒、食材分拣等常规动作进行识别，同时对违规动作行为如生熟交叉处理、徒手接触熟食、未佩戴防护装备、长时间离岗未关闭火源、违规吸烟等进行检测与分类；并结合操作时长、空间区域及作业流程规则进行合规性判定与风险等级评估，输出结构化行为标签与告警信息，为后厨安全管理与品质控制提供实时、精准的行为分析支撑能力。

厨房视图理解专业模型

基于通用视图理解模型，做场景迁移训练。

厨房视图表征专业模型

基于通用视图表征模型，做场景迁移训练。

环保安防

环保要素解析模型

本模型定位于生态环境监测与治理体系中的基础感知核心，承担对环境监控视频及图像数据进行全要素结构化解析的作用，为污染识别、风险研判与执法监管提供标准化数据支撑。在功能层面，模型支持对河道水体、烟囱排放、扬尘区域、垃圾堆放、渣土车辆、裸土覆盖情况、植被状态及相关作业设备等要素进行检测与分类，并输出目标类别、空间位置及状态属性信息；同时具备适应复杂光照、远距离观测及气候变化条件的鲁棒性，实现环境要素的数字化表达与动态监测，为环保巡查、污染溯源及治理评估提供可靠的视觉数据基础。

目标跟踪模型

基于通用目标跟踪模型，做场景迁移训练。

环保异常事件专业模型

本模型定位于生态环境监管与污染防控体系中的智能预警核心，承担对环境监控场景中异常排放与违规行为进行自动识别、快速研判与分级告警的作用，是提升环保执法效率与精准监管能力的重要技术支撑。在功能层面，模型基于视频时序分析与环境要素建模能力，对异常烟气排放、黑烟超标、扬尘异常升高、露天焚烧、非法倾倒垃圾、渣土车违规覆盖不严及水体异常颜色变化等情况进行识别与分类，并输出事件类型、发生时间、空间位置及关联主体信息；同时支持风险等级评估与联动处置机制，可对接环保监管平台与执法流程，实现实时预警、证据留存与事后溯源分析，为环境治理与污染防控提供精准、可追溯的智能化支撑能力。

环保视图理解专业模型

基于通用视图理解模型，做场景迁移训练。

环保视图表征专业模型

基于通用视图表征模型，做场景迁移训练。

平安工地

工地要素解析模型

本模型定位于施工现场智能监管体系中的基础感知核心，承担对工地场景进行全要素结构化解析的作用，为安全管理、作业监督与风险识别提供标准化视觉数据支撑。在功能层面，模型支持对施工人员、工程车辆、塔吊设备、脚手架、物料堆放区、安全防护设施及作业区域边界等要素进行检测与分类，并输出目标类别、空间位置、数量统计及基础属性信息；同时可适应粉尘、强光、遮挡及复杂动态环境，实现对施工现场运行状态的全面数字化表达，为安全生产管理与精细化施工监管提供可靠的数据基础。

目标跟踪模型

基于通用目标跟踪模型，做场景迁移训练。

工地异常事件专业模型

本模型定位于施工现场安全生产与风险防控体系中的智能预警核心，承担对工地场景中异常行为、违规作业及突发安全事件进行自动识别与分级告警的作用，是实现安全生产闭环管理的重要技术支撑。在功能层面，模型基于视频时序分析与作业规范规则建模能力，对未佩戴安全帽或反光衣、危险区域违规进入、高空抛物、人员跌落、机械设备异常运行、明火作业异常及异常聚集等情况进行识别与分类，并输出事件类型、发生时间、空间位置及关联目标信息；同时支持风险等级评估与联动响应机制，可与现场管理平台、广播系统及应急处置流程对接，实现实时预警、过程留痕与事后溯源分析，为施工现场安全监管与生产管理提供精准、可靠的智能保障能力。

人员动作分析专业模型

本模型定位于施工现场安全生产监管体系中的行为识别核心能力单元，承担对作业人员动作行为进行精细化识别与合规性分析的作用，是实现风险预防与规范作业管理的重要技术支撑。在功能层面，模型基于人体检测与关键点识别技术，结合时序动作建模算法，对攀爬作业、弯腰搬运、高空作业姿态、跌倒滑落、违规跨越防护区、未规范操作机械设备等动作进行识别与分类，并结合安全规范规则进行合规性判定与风险等级评估；同时支持异常动作实时告警与行为数据结构化输出，可为安全巡检、作业监管及事故预防提供精准、可量化的智能分析能力。

工地视图理解专业模型

基于通用视图理解模型，做场景迁移训练。

工地视图表征专业模型

基于通用视图表征模型，做场景迁移训练。

平安铁路

铁路要素解析模型

基于通用要素模型，做场景迁移训练。

目标跟踪模型

基于通用目标跟踪模型，做场景迁移训练。

铁路异常事件专业模型

本模型定位于铁路运营安全保障体系中的智能风险识别核心，承担对铁路沿线及站场场景中的异常行为与突发事件进行自动检测、快速研判与分级预警的作用，是保障行车安全与运营稳定的重要技术支撑。在功能层面，模型基于视频时序分析与场景规则建模能力，对人员侵入轨道、翻越围栏、滞留线路、抛掷异物、设备异常状态、烟火异常及可疑聚集等情况进行识别与分类，并输出事件类型、发生时间、空间位置及关联目标信息；同时支持风险等级评估与联动处置机制，可与调度系统、报警系统及应急响应流程对接，实现实时告警、闭环处置与事后溯源分析，为铁路运行安全与综合管控提供高可靠性的智能预警能力。

人员动作分析专业模型

本模型定位于智能视觉体系中的行为识别核心能力单元，承担对监控场景中个体及群体动作进行精细化识别与动态分析的作用，是实现异常预警、行为研判与风险防控的重要基础模块。在功能层面，模型基于人体关键点检测与时序动作建模技术，对奔跑、跌倒、推搡、攀爬、尾随、徘徊、聚集等动作进行识别与分类，并结合动作持续时间、空间位置及行为频次进行综合判定；同时支持动作模式建模与风险等级评估，可输出结构化行为数据及告警信息，为安防管理、秩序维护与智能监管系统提供实时、精准的行为分析能力支撑。

铁路视图理解专业模型

基于通用视图理解模型，做场景迁移训练。

铁路视图表征专业模型

基于通用视图表征模型，做场景迁移训练。

安防行业评测工具集

构建面向安防应用的测评体系

大模型评测的核心目的是科学客观评估模型的性能、特点、价值、局限性和潜在风险，并为其应用提供支持，为行业应用的发展提供方向。但直接将现有的多模态评估基准应用到安防场景上并不能完全符合安防应用需求，同时，目前现有的多模态大模型测评缺乏标准的定量的分析和比较，主要表现在：

1、缺少统一标准：很多综合的测评体系如HELM、OpenCompass和FlagEval等，在某些数据集上有所交集，例如C-Eval、CMMLU和MMLU，但它们也都有各自独特的测评项。

2、评测策略的多变性：同一数据集可能因为评测策略的不同而导致模型得分的巨大差异。例如，Prompt构建时的轻微区别、多一个回车或者冒号，都会导致不同的测评结果不同；开源模型的最终答案是按照最终输出的字符还是按照选项的概率确定，也都会导致得分不同。

3、数据泄露：为了提升模型排名，部分厂商选择走捷径——将能力强的模型的知识蒸馏喂给自家模型，以及将基准问题直接混进训练集，这样得到的测评出的能力并非模型真正的泛化能力

4、人工评测的主观性：人的评价往往带有主观性，这可能会对评测结果产生不同程度的偏见。

5、缺乏针对行业应用的测评：目前种类繁多的测评方式均是构建在开放多元的应用场景上的，多应用于学术研究而较少针对行业应用，尤其针对安防行业应用。

基于上述考虑，基地将从大模型测评的理论和原则出发，建立多模态安防大模型的测评方案，同时建设面向安防应用的数据集，构建相关测评工具平台，实施规范化的测评流程，形成面向安防应用的、统一、全面、可靠且易于使用的多模态大模型测评体系。

图81 测评体系结构图

评价模型

评价的目标包括任务或者能力级别的评测，核心元素包括数据、标签、问题形式化以及评价指标。

图82 安防行业大模型应用能力测评方向

测评将从共性安防能力、安全性和可解释性等多方面考察模型的能力。安全性方面的评估主要关注模型应对对抗攻击、注入攻击、恶意攻击等手段的能力；可解释性方面的评估主要关注合理性、忠实度、稳定性、鲁棒性等模型使用上的维度。

安防行业大模型基础能力测评指标

1、文本大模型的评价指标

从多个维度全面考量其性能表现，利用多样化的任务来测试模型的各种能力，针对性地选择合适的评测指标，以确保准确衡量模型的性能。

（1）分类任务相关评测指标

分类任务要求模型根据给定的输入文本，将其划分到预定义的类别中。主要考察的通用分类任务的指标包括：

- 精确率。精确率表示模型预测为正例的样本中真正为正例的比例，其定义为：

precision=TPTP+FP

- 召回率。召回率表示所有真正为正例的样本中被模型正确预测出来的比例，其定义为：

recall=TPTP+FN

- F1-score。F1-score是精确率和召回率的调和平均数，用于衡量模型在分类任务上的综合性能，其定义为：

（2）语言建模任务相关评测指标

语言建模是一类根据给定的前文词元来预测后续的词元的基础任务，反映的是模型对语言的基本理解能力。由于文本长度等因素会对建模概率有一定的影响，参考文本概率通常不适合用来直接评估语言建模任务。因此，困惑度（Perplexity, PPL）成为语言建模任务中常用的评测指标。

- 困惑度。困惑度是衡量语言建模能力的重要指标，通过计算给定文本序列概率的倒数的几何平均来衡量模型对于语言的建模能力。将困惑度定义为模型对于参考文本的建模概率的次方根的倒数，数学表达式如下：

PPLu=P(u)−1T

其中，代表参考文本，是文本中词元的总数，则是模型对于文本的建模概率。困惑度可提供一个较为客观且统一的标准来评估不同模型或相同模型在不同参数配置下的性能——模型的困惑度越低，说明其对参考文本的建模概率越高，进而表明该模型具有更强的语言建模能力。在工程上为了避免计算中可能出现的数值下溢问题，通常采用对数概率加和的方法进行困惑度的计算，以简化运算过程，提升计算稳定性，将其改写为累加对数概率的表示方式即：

（3）条件文本生成任务相关评测指标

条件文本生成的目标是检查模型能否基于输入生成流畅、逻辑连贯且具有实际语义的回复，一般涉及简短句子的生成、复杂段落撰写以及完整文章的创作，其应用领域覆盖了机器翻译、文本摘要和对话系统等众多场景。为了衡量生成文本的质量，常用的自动评估指标主要是评估模型生成的文本与一个或多个预先给定的参考文本之间的相似度。

- BLEU。BLEU（Bilingual Evaluation Understudy）是一种在机器翻译领域广泛采用的评估指标，其通过计算机器翻译输出（下称为“候选文本”）与参考翻译文本（下称为“参考文本”）之间的词汇相似度来评估翻译质量。BLEU主要计算候选文本与参考文本的𝑛元组（𝑛-gram）共现频率，评分结果在 [0, 1] 的区间内，其具体的计算方式如下所示：

其中，是𝑛元组的权重，一般采用𝑛=4并平均分配权重。BP 表示长度惩罚因子，用于修正由于候选文本长度过短导致的评分偏差，其计算方式为：

BP=1,                          if lc>lrexp⁡(1−lrlc),      if lc>lr

这里， 和 分别表示候选文本的长度和最短的参考文本长度。代表𝑛元组的精确率，计算公式如下：

其中，代表候选文本，代表所有参考文本集合中的一个文本，和分别指𝑛元组在候选文本和参考文本中的出现次数。

- ROUGE-𝑛。ROUGE（Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation）是另一种在机器翻译和文本摘要评估中广泛使用的指标。与BLEU不同，ROUGE主要侧重于召回率，即强调文本信息的覆盖度和完整性。具体来说，ROUGE-𝑛通过计算 𝑛 元组上的召回率来评估候选文本的质量，其计算公式如下：

- ROUGE-L。除了ROUGE-𝑛之外，ROUGE还有一个重要的变种是ROUGE-L。ROUGE-L中的“L”代表最长公共子序列（Longest Common Subsequence, LCS），这是一种衡量两个序列相似性的方法。该方法对词组在文本中的连续出现不做要求，因此能够更灵活地捕捉文本间的相似性。与基于 𝑛 元组的ROUGE-𝑛指标不同，ROUGE-L不是简单地计算固定长度的词组匹配，而是寻找候选文本和参考文本之间的最长公共子序列。ROUGE-L以F1分数计算，结合精确率和召回率，一方面衡量候选文本中有多少内容是与参考文本相关的，一方面衡量参考文本中有多少内容被候选文本所覆盖。具体计算公式如下：

其中，表征文本的召回率，表征候选文本的精确率，𝛽用于决定召回率的权重。

（4）问答任务相关评测指标

问答（Question Answering）要求模型具备文本理解、信息抽取、文本生成等一系列综合能力，旨在基于对所提出问题的精准理解，预测出正确的答案。问答任务主要通过衡量模型给出的答案与真实答案之间的一致性来进行评估，因此通常使用准确率来评估模型的回答结果。

准确率。旨在计算模型预测正确的样本数占总样本数的比例。针对不同类型的问答任务，判断生成答案的正确性标准有所不同。例如，对于数学推理任务，答案的正确性由参考答案表达式和预测答案表达式的等价性决定；对于阅读理解、知识问答等任务，通常采用精确匹配率（Exact Match, EM）指标和F1分数。对于每一组问答对，精确匹配率衡量了模型生成的答案与标准答案是否匹配，F1分数综合衡量了预测答案与标准答案在字符级别匹配上的精确率和召回率。

（5）执行类任务相关评测指标

执行类任务涉及模型与外部环境进行交互，通过工具的调用获得具体的执行结果。评测时，模型执行任务的正确性可以通过外部环境的反馈来判断。例如，在代码合成任务中，通过编译器执行测试样例的正确率来判断代码是否完成了目标任务。在执行类任务的评估中，模型是否成功完成了任务是一种关键的衡量标准。因此，通常采用成功率（Success Rate）和Pass@𝑘作为衡量的主要指标。

- 成功率。作为衡量大语言模型在执行类任务中性能的核心指标，主要用于评估模型完成特定任务的能力，适用于包括智能体评估、工具使用（Tool Manipulation）评估等在内的多种评估场景。通过衡量模型成功完成任务的次数与任务总数之间的比例，成功率能够直观展现模型在实际任务执行能力上的表现。

- Pass@𝑘。Pass@𝑘是评测大语言模型代码合成（Code Synthesis）能力的指标，核心思想是计算模型针对单个问题输入生成的𝑘个代码输出中至少有一个代码能够通过验证的概率。但直接计算该指标需要对单个问题重复测试，并在每次测试中生成𝑘个代码的计算成本太高。为降低评估的计算复杂度，工程上常采用无偏估计的方式来近似计算Pass@𝑘的值，其估计公式如下：

Pass@k=E1−(n−ck)(nk)

其中，𝑛代表对每个测试问题合成的代码总数，𝑐代表满足要求的代码数量。

- 偏好排序任务相关评测指标

偏好排序任务是让模型根据某种标准，对一组文本或选项进行排序的任务。这种任务通常涉及到比较和评估不同文本或选项之间的质量、相关性、重要性或满意度等方面的差异。在偏好排序任务中，通常采用Elo等级分制度来进行模型性能的评估。

- Elo评分体系（Elo Rating System）是一种广泛应用于各类对弈活动的评价方法，用于评估和比较不同模型之间的性能，特别是在基于成对比较的评测任务中发挥着重要作用，其核心思想是通过模型之间的成对比较来动态更新两个模型各自的评分。具体操作流程是首先为每个模型分配一个初始的Elo分数，然后根据两个模型当前的Elo分数计算出它们各自的期望胜率：

EA=1/(1+10(rB−rA)/400)

EB=1/(1+10(rA−rB)/400)

其中，，分别代表模型A和模型B的当前Elo分数。然后根据实际的比较结果更新模型的Elo分数，更新公式如下所示：

其中，𝐾是一个调整系数，决定了比较结果对于Elo分数更新的影响程度；表示模型A在与模型B的比较中的实际得分（通常为1表示胜利，0.5表示平局，0表示失败）；则是模型A的期望胜率。通过这种机制，Elo评分体系能够根据模型之间的相对性能优劣进行动态调整，从而得到一个基于成对比较评分的大语言模型排名。

2、音频大模型评价指标

常用于评价音频大模型的主要指标包括以下几个方面：

- 特征区分度。音频大模型需要具备较强的特征区分能力，能够识别不同语音特征如重音、语调等，充分体现语音的丰富性和多样性。

- 词错误率（WER）是语音识别的“事实上的”指标。它在词级别上计算替换、插入和删除错误，即错误是逐词标注的。

由于WER是错误与单词数（N）的比率。

- 词准确率WAcc也是在词级别上测量的，是将WER重新表述为准确率指标，而不是错误率指标。

WAcc=1−WER

- 字符错误率（CER）与词错误率类似，不同点是在字符级别上评估系统。

一般来说，WER比CER更多地用于评估语音系统，因为WER要求系统对预测的上下文有更深入的理解。但是在汉语中，没有“单词（word）”的概念，因此在中文评测中一般使用CER。

3、通用视觉大模型评价指标

对于评估通用视觉大模型的性能，常用的评价指标包括：

- 图像分类与属性识别

- Accuracy / Top-K Accuracy

- Precision / Recall / F1-score

- 目标检测

- mAP（mean Average Precision）

- 图像分割

- mIoU

- 图像检索

- Recall@K（R@1 / R@5 / R@10）

- mAP

4、多模态大模型评价指标

设计合理的评价指标对于推动多模态大模型的发展至关重要。一方面，它可以帮助研究人员发现模型的不足之处，从而提出改进策略。另一方面，也能为用户提供多模态大模型能力的参考依据。

评估多模态大模型的常见指标包括：

(1)

- 图文检索

- Recall@K（R@1 / R@5 / R@10）

- mAP

- 视觉问答

- VQA Accuracy

- Soft Accuracy

- 多模态推理

- Accuracy / EM / F1

- Step Consistency

- 图像描述

- BLEU

- ROUGE

- CIDEr

- SPICE

- 视觉对话

- MRR

- Recall@K

- NDCG

- 其他

- 流畅度

- 忠实度

- 幻觉率

安防应用能力评估

1、全要素解析能力

全要素解析能力评估指标主要包括检测框的交并比，总体结果的精度、召回、平均精度均值、准确率，分割目标的像素准确率，跟踪任务的平均跟踪精度、跟踪成功率、多目标跟踪精度等。

2、行为事件监测能力

行为事件监测能力评估指标主要包括行为事件监测精度、召回、准确率。

3、情景理解能力

基于多模态的情景理解能力评估指标主要包括BLEU、互信息、模态对齐度、多模态一致性、人工评估。

4、线索分析研判能力

线索分析研判能力评估指标主要包括线索覆盖率、线索新颖度、线索关联性、线索处理时间、线索重复率、线索深度、线索利用率。

5、图像重建能力

图像重建能力评估指标主要包括图像质量、结构相似性指数、图文一致性、复杂度适应性、人工评估等。

安全性评估

1、建立评测基准数据集

构建大规模的评测数据集来评估模型安全性，例如JailBreakV-28K、MM-SafetyBench等。这些数据集包含各种有害、违规和攻击性的图像和文本数据，用于检测模型输出的安全性。

目前学术界针对大语言模型的提示词攻击和越狱方法，如HOUYI攻击方法、jailbreak方法、部分肯定回答诱导方式等，结合这些研究总结一系列可用于包装原始问题的扩充模板，使用模板对原始问题进行包装之后，题目诱导性增强，隐蔽性极大提高，能有效绕过现有的一些外置安全检测，大大提高了模型的回复率。通过我们的模板扩充技术，原始题库的规模可实现数倍增长，使用扩充后的题库对模型进行安全检测，能更全面的测试出模型甄别隐蔽危险内容的能力。

2、设计评测指标

除了定性分析外，还需要设计量化的评测指标。常见的指标有安全预测准确率、攻击成功率、对抗性示例生成质量等。通过对比不同模型在这些指标上的表现，可以评估其安全水平。

3、模拟攻击情景

另一种评估方式是模拟攻击者的行为，测试模型在面临有害输入时的鲁棒性。例如通过红队测试、对抗性攻击等方式生成恶意输入，观察模型的响应和防御能力。

4、审核输出内容

除了输入的安全性，还需要评估模型输出内容的安全性，避免生成有害、暴力、歧视等不当内容。可以通过构建规则库或使用语义分析等技术来审核模型输出。

可解释性评估

1、局部解释

局部解释对单个样本预测进行解释。其解释方法包括特征归因（feature attribution）、基于注意力机制的解释（attention-based）、基于样本的解释（example-based）、基于自然语言的解释（natural language explanation）

2、全局解释

全局解释旨在从模型构成的层面包括如神经元，隐藏层和更大的组块，为大模型的工作机制提供更高阶的解释。主要探究在不同网络构成部分学习到的语义知识。

3、基于Prompting范式的模型解释

基于Prompting范式的模型解释，需要对基础模型和助手模型分别解释以区别两种模型的能力，并探究模型学习的路径。探究的问题主要包括为模型提供解释对few-shot learning的益处；理解few-shot learning和思维链能力的来源等。

测评资源管理模块

该模块负责统一管理测评任务与计算资源，完成任务创建、队列调度与服务器分配等工作。通过资源感知调度机制（如基于 GPU 数量、显存容量、CPU 负载等指标），合理分配测评任务至指定服务器或算力节点，避免资源冲突与闲置。同时支持任务优先级设置、并发控制与失败重试机制，保障测评流程高效、稳定运行。

测评前端UI系统

前端 UI 系统为用户提供可视化操作与监控界面，用于创建测评任务、配置参数、选择模型版本与测试数据集，并实时查看任务运行状态。系统展示关键指标曲线、日志信息与资源使用情况，支持任务暂停、终止与结果下载等操作，提升测评流程的透明度与可操作性。

测评后台服务系统

后台服务系统负责承载测评逻辑与任务执行流程，是前端与底层算力之间的中枢层。该模块处理任务接收、参数校验、调度指令下发、运行状态更新、日志记录与异常处理等核心流程，同时对测评数据与结果进行持久化存储，确保系统具备高可靠性与可追溯性。

评估统计模块

评估统计模块对各类测评任务生成的结果进行统一汇总与量化分析，计算精度指标、效率指标与稳定性指标等核心数据，并支持多模型版本对比分析。模块可生成结构化报表与可视化统计图，用于评估模型性能差异与优化效果，为模型迭代与上线决策提供数据支撑。

系统安装调试

系统安装调试模块负责测评系统整体部署与环境配置，包括依赖安装、算力驱动适配、服务部署、网络配置与安全策略设置等工作。通过标准化安装流程与自动化脚本，确保系统在不同服务器环境中稳定运行，并支持问题排查与性能调优，为测评平台长期稳定运维提供基础保障。

设备方案

选型原则

主要设备配置清单

安防行业人工智能共性服务平台建设方案（杨咏臻、韩琳、刘庆伟、马立军）

总体框架

算力资源服务子平台

算力资源服务子平台架构

算力资源服务子平台技术方案

算力资源服务子平台技术指标

算力资源服务子平台设备方案

语料数据服务子平台

语料数据服务子平台架构

语料数据服务子平台技术方案

语料数据服务子平台技术指标

语料数据服务子平台设备方案

模型服务子平台

模型服务子平台架构

模型服务子平台技术方案

技术方案跟预算目录对应

模型服务子平台技术指标

模型服务子平台设备方案

应用开发服务子平台

应用开发服务子平台架构

应用开发服务子平台技术方案

技术方案跟预算目录对应

应用开发服务子平台技术指标

应用开发服务子平台设备方案

安全和运维体系建设方案（小郭、杨咏臻、李健诚）

安全体系建设

总体框架

等保（大模型含进去）+密码

等保体系建设

等保技术体系建设

安全物理环境

            - 安全通信环境

            - 安全区域边界

            - 安全计算环境（数据和云放在这里）

            - 安全管理中心

等保管理体系建设

            - 安全管理制度

            - 安全管理机构

            - 安全管理人员

            - 安全建设管理

            - 安全运维管理

密码能力建设（新补充）

设备方案

选型原则

主要设备配置清单

运维平台建设

运维平台架构

运维平台技术方案

技术方案跟预算目录对应

运维平台技术指标

运维平台设备方案

运行先导能力建设方案（刘庆伟）

运行先导能力概述（刘庆伟、张港一）

运行先导能力构成

运行先导能力指标

运行服务平台建设方案

运行服务平台总体框架

运行服务平台技术方案

运行服务平台设备方案

综合管理平台建设方案（杨咏臻、马立军）

综合管理平台总体框架

综合管理平台技术方案

综合管理平台设备方案

场景应用示范技术方案（刘庆伟）

智慧图侦

智慧交管

平安社区

城市安全AI赋能中心

标准规范及测评（刘庆伟）

标准规范建设原则

标准规范编制流程

标准规范建设内容

内部规范建设内容

管理制度建设内容

测评服务建设内容

机房及配套工程设计（覃波、林川祥）

机房使用需求

机房配套要求（供参考）

本项目采用租用机房的方式承载所建设备。为了保证设备所放置机房的分区域、高可用、强安全等相关需求，机房选址需满足如下原则：

应有利于IDC业务的发展，并满足可靠性和可用性的要求。

（1）应选在地质条件良好，不发生洪水、内涝、飓风等灾难的地点。数据中心不应选在已知地震带内。

（2）应选在没有强污染源、强放射源、强振动源、火灾易发点等安全隐患的地点。

（3）宜选在远离上空有航线，附近有电气化铁路、高压电站、发射电台等的场所，

（4）应避免位于公共交通主干道边及闹市区，周围无重大军事目标，增加IDC中心的物理安全性。

（5）应考虑有足够和稳定的电力供应；电力容量要充足，外电引入投资要考虑经济合理。

（6）宜选择独立的建筑物建设，应有效的隔离数据中心与周围的建筑。当周围建筑发生火灾或其它紧急情况时，不会影响到数据中心的正常运行。

（7）应有充足的水源供应，保证空调及消防用水。

（8）应优先考虑基础电信运营商网络核心骨干节点，数据中心应直连基础运营商骨干网络。

对所选机房的建设标准和相关配套设施的需求如下：

机房建设标准

机房设计及建设依据：

（1）《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

（2）《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）

（3）《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

（4）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

（5）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

（6）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

（7）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

（8）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

（9）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

（10）《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

（11）《信息安全技术信息系统物理安全技术要求》（GB/T 21052—2007）

（12）《信息系统灾难恢复规范》（GB/T 20988-2007）

机房要求

（1）供电可靠性高

供电系统通过双供电（一类市电、双路供电）、双UPS（2N配置、30分钟后备蓄电池）、高压柴油发电机系统（8小时储油+供油协议、N+1台柴油发电机、每季度带载测试），确保年供电可靠性达99.99%。

（2）优质的互联网接入能力

直连通信网络骨干网，顶级网络品质，且通过全冗余设计、高级别的安全防护，确保网络年可靠性达99.99%。

IDC机房及机柜

按照国家标准《数据中心设计规范》（GB50174-2017）A级机房标准设计和建设，符合国际标准《数据中心电信基础设施标准》（ANSI/TIA/EAI 942）Tier 3级以上（含Tier 3级）标准，是用于机房使用的专属建筑，相应指标均达到A级标准，机房设计使用年限50年。

通信机房具备核心设备区、监控室、库房，客户操作区、客户接待区、客户参观展示区、会议室、客户办公区、客户休息区等。辅助区域包括运行监控、业务参观区域、门厅、值班室、更衣间。抗震设防类别：乙级，抗震设防烈度：8度。

标准机柜参数为高2000mm、宽600mm，深1200mm，材质为冷轧钢板，厚度不小于1.5mm，可提供46U标准空间，每个机柜独立带锁。每个机柜提供双路UPS不间断供电，均纵向安装了主备两路PDU，分别来自不同的UPS。机柜内每路PDU配置18路共计36路输出，并可根据客户需求进行调整。

机房物理安全

（1）周边环境

数据中心，为电子信息系统机房专用的建筑物，独立数据中心园区。地质上属于非地震断裂带，地基坚固，水文、地质、气象等自然条件良好。机房本身及周围没有强污染源、强放射源、强振动源、火灾易发点等安全隐患的地点；机房应避免位于河流、湖泊、火车站、公共交通枢纽、加油站及闹市区附近，周围无重大军事目标，确保数据中心的物理安全性。

（2）门禁及入侵报警系统、出入口控制系统

数据中心配备有统一、先进的综合安防系统，并提供7×24小时安保措施。整个园区的视频监控系统、门禁系统、防入侵系统、出入口控制系统最终由综合安防系统这个统一的平台进行联动控制，实现对各子系统进行集中监视和管理，可以及时、准确、全面地反映各子系统运行状态。以各子系统的状态参数为基础，实现各子系统之间的相关联动。

门禁系统管理园区人员出入，员工和外来人员可以通过刷卡，开启楼宇大门或内部工作区间门。管理人员可通过安装在计算机上的门禁管理软件进行人员权限设置、分析及查询门禁出入记录，实时监控各个门的进出情况，统计报表等。门禁设备主要布置在园区出入口、机楼出入口、各楼层机房门口、走廊门口、楼梯门口等处。门禁记录保存时间不少于1年，并可随时提供查阅。

当值守人员发现异常情况或系统警报拉响，联动监控系统做出以下联动动作：某摄像机切换到某监视器；某摄像机切换到某预制位；启动录像。门禁门开、关、锁定、解除锁定，可应用于重点办公室或者重点区域的报警防护工作，比如财务室等，发生报警时，可联动锁定整层楼的若干个门禁同时锁定，授权卡也无法打开，只能由平台软件或门禁管理软件解除锁定，运营支撑中心分区分域示意如图6-232所示。

图6-232分区分域示意图

（3）视频监控系统

整个园区的视频监控系统、门禁系统、防入侵系统、出入口控制系统最终由综合安防系统这个统一的平台进行联动控制，实现对各子系统进行集中监视和管理，可以及时、准确、全面地反映各子系统运行状态。以各子系统的状态参数为基础，实现各子系统之间的相关联动。

视频监控系统监控的地点主要分布在园区的出入口及周界、主要通道、电梯厅、电梯轿厢、机房出入口及机房内每个列间等区域，可以实现图像监控、画面切换、云台控制、图像存储、录像类型等强大功能，确保监控无死角，系统采用存储服务器实现对所有视频录像进行行海量存储，存储时间超过90天，视频监控系统示意图如图6-233所示。

图6-233视频监控系统示意图

（4）安全保密制度

除基本的运维管理制度外，数据中心也制定了严格的保密制度，确保数据和信息安全，具体如下：

1）IDC运维团队应熟悉并严格执行安全保密要求，IDC运行维护涉及到的各类文件、记录、介质等要认真存放，不得丢失，不得向外泄露。机房内重要文件、数据的销毁，应全部送入碎纸机，不得随意丢失；

2）IDC的客户资料属于高度商业机密，IDC运维团队不得随意向无关人员透露任何信息，尤其是政府、行业的重要大客户，要特别重视他们的信息保密；

3）IDC运维团队不得向客户随意打听系统的应用情况、相关资料内容等，没有得到客户或政府安全部门允许，不能私自对任何客户的设备进行操作检查；

4）IDC运维团队不得向客户透露其他客户在IDC的业务使用情况；

5）IDC客户必须按要求提供必要的使用资料，并承诺不利用IDC从事违法活动；

6）客户在IDC对其业务系统进行维护活动时，不能对其他客户业务系统的设备进行操作，严禁借机窃取商业秘密的活动；

7）IDC运维组组长必须经常对IDC运维团队进行安全保密教育，定期检查安全保密规定的执行情况，发现问题及时改进。

供电系统

（1）外市电引入方案及供电系统结构

数据中心园区供电来至于国家电网的2个变电站的多路供电线路。数据中心设计采用两座独立环网110KV变电站为园区提供双10KV市电供电。

（2）UPS及蓄电池

每个机房模块供电采用2N及2(N+1）设计，即每个机房模块供电来至独立的多套UPS系统供电，确保机房内每台双电源IT设备供电来至不同的两路供电。

UPS配套设备放置于与其他功能区域物理隔离的专属功能区域，专职人员负载其维护管理。

UPS系统使用400KVA高稳定性工频UPS。电池组配置电池监测系统，实时监测每只电池运行状况，如有问题，及时准确找出维护，避免事故发生。机房不间断电源系统采用双总线系统，对机柜的供电均来自两套不同的UPS供电路径，冗余方式为2N模式。机房供电系统由维护团队进行维护，维护团队24×7值班，对电力系统进行4小时/次的巡检。当供电系统出现异常或故障，维护团队在10～15分钟内响应，单路市电故障时30秒通过低压联络恢复供电，双路市电故障时300秒油机供电合闸输出恢复供电。

（3）备用柴油发电机系统

数据中心柴油发电机组设备放置于与其他功能区域物理隔离的专属功能区域，专职人员负责其维护管理。

数据中心机房油机按照N结构配置，总功率52000KW，启动时间30秒。柴油发电机设计冗余结构，并机输出，在一级中压配电系统中使用中压（油机）输入柜控制油机电输入和切换。机房为每台柴油发电机配备了一个1立方米的日常用储油容器，为每套冗余并机系统独立配置一个50立方米的室外地埋储油容器，总储油量200立方米，可支持机房满负载8小时运行时间。机房和供油商签有供油协议，供油商可在4小时内到场提供持续供油服务。

（4）机柜电力方案

每个机房模块供电采用2N及2(N+1）设计，即每个机房模块供电来至独立的多套UPS系统供电，确保机房内每台双电源IT设备供电来自不同的两路供电。每条回路均可独立支持所有负载，充分保证客户设备和业务的安全性和连续性。

UPS配套设备放置于与其他功能区域物理隔离的专属功能区域，专职人员负载其维护管理。

UPS供电系统设计灵活可靠，UPS系统维护而不影响对机柜的供电，可以根据客户需求进行配置。UPS电池共800Ah×50组、1000Ah×83组、每组192节电池，电池可支持机房满载系统运行30分钟。电池组配置电池监测系统，实时监测每只电池运行状况，如有问题，及时准确找出维护，避免事故发生。

机房不间断电源系统采用双总线系统，对机柜的供电均来自两套不同的UPS供电路径，冗余方式为2N模式。机房供电系统由运维团队进行维护，维护团队24×7值班，对电力系统进行4小时/次的巡检。当供电系统出现异常或故障，维护团队可在5分钟内响应，单路市电故障时30秒通过低压联络恢复供电，双路市电故障时300秒油机供电合闸输出恢复供电。

机房内列头柜（配电柜）输出配备380V空开，保证具备380V三相电的能力，并可根据需求进行动态调整或改造。

每个机柜均纵向安装了主备两路PDU，每路PDU配置18路共计36路输出，并可根据需求进行调整或改造。

（5）市电与不间断电源双路供电

随着双电源服务器的广泛应用，与传统2N架构不间断电源供电系统相比，1路市电+1路不间断电源（主要采用高压直流HVDC，也可采用交流不间断电源UPS）是兼具较好经济性与较高可用性的新型供电架构。

市电电源与交流UPS混供系统指设备采用1路市电+1路UPS供电，市电与UPS全程互为备份。

市电电源与高压直流混供系统指设备采用1路市电+1路高压直流供电，市电与高压直流供电全程互为备份。

此类型供电架构结合定制服务器电源，主用市电、备用高压直流电源系统，自用系统宜采用336V高压直流系统。在机房中大量采用1路市电+1路高压直流（240V HVDC）供电架构结合定制双电源服务器，在正常运行时由市电提供全部或大部分（如90%）服务器用电，当市电故障或中断时，服务器电源自动切换为高压直流供电。这种方式既可节约1路不间断电源系统的建设投资，同时由于市电主用路减少了能量转换环节并有效提高了服务器电源负载率，也可获得极高的运行效率。

（6）机柜级智能母线

机柜级智能母线兼具列头柜分配和电缆配电功能，可以节省列头柜安装空间，其配置的即插即用配电单元可在不影响母线对其他其他负荷供电的情况下更换或调整容量，具有较高灵活性。

智能化设计的母线还能够实现母线工作状况的全面、精确、直观、实时的监测。

在进行设备配置时，首先要确认机房条件是否满足母线对层高的要求。确认满足要求后，根据载流量计算确定母线规格，最后根据IT设备机架的功耗及分路需求配置母线上的配电单元。推荐优先在新建IDC的参观展示机房实施。

机房空调冷却系统

机房采用高冷效比的冷水型空调系统。高压冷水机组采用10KV高压离心式压缩机，过载能力强且节能，制冷剂环保（R-134a），冷水机组、水泵、冷却塔采用N+1原则布置，分集水器采用1+1原则布置。冷却塔采用主备设计，地下水泵房有2个50立方米的水箱供空调系统冷冻和冷却及末端加湿用水，并建设有中水处理站，由中水直接专供冷却塔，中水处理站的2个水箱的储水能力达到了600立方米。冷却系统夏季供回水温度32℃/37℃，冬季供回水温度20℃/25℃。冷水机组设置在屋顶，为防止冷冻水管冻结冷冻水采用20%乙二醇防冻液。冷冻水、冷却水管网布置成环可保证在管道维护、更换阀门及出现意外故障时可切换。

制冷系统设备放置于与其他功能区域物理隔离的专属功能区域，专职人员负载其维护管理。

机房内机柜布置严格按照冷热通道分隔的方式布置，采用冷通道封闭措施。高低压变配电室、各层电力电池室采用立式风柜，采用风管上送风、下回风方式，在空调机组上方设置静压箱，通过静压箱、送风口将冷空气送入室内。

空调机组下方安装有栏水堰，栏水堰以外机房内没有其他排水口。进水管引入机房前安装有控水阀，具备漏水监测系统和报警系统，能够与集中监控系统进行联动。部分机房内配备有新风系统，能保证机房内空气为正压。

机房采用高冷效比的冷水型空调系统。高压冷水机组采用10KV高压离心式压缩机，过载能力强且节能，制冷剂环保（R-134a），冷水机组、水泵、冷却塔采用N+1原则布置，分集水器采用1+1原则布置。一阶段主要采用高压冷水机组+冷水型空调末端+开式冷却塔配置方式，二阶段新增部分闭式冷却塔和双盘管空调末端，三阶段安装列间空调、前门水冷、热管分布式末端三种模式。冷却塔采用主备设计，前期地下水泵房有2个50立方米的水箱供空调系统冷冻和冷却及末端加湿用水，后期将由中水直接专供冷却塔，中水处理站的2个水箱的储水能力达到了600立方米。机房共配备9台冷水机组，单台制冷量分别为550RT、900RT、1650RT。冷却系统夏季供回水温度32℃/37℃，冬季供回水温度20℃/25℃。冷水机组设置在屋顶，为防止冷冻水管冻结冷冻水采用20%乙二醇防冻液。

制冷系统由运维团队进行维护，维护团队24×7值班，对冷却系统进行4小时/次的巡检，当冷却系统出现异常或故障，维护团队可在10～15分钟内响应，冷却系统出现单路断电故障可实现30秒恢复，双路断电可实现300秒恢复。

列间空调具有更贴近热源设置的优势，制冷效率更高、更加节能；按冷媒介质可分为冷冻水型和热管型两种，可对水管进入机房的接受程度进行选择。

列间空调可应用在平均单机架功耗为5kW~10kW的数据机房内；对于采用微模块的数据中心机房，宜采用列间空调形式。

采用冷冻水型列间空调时，空调水管采用双供双回、地板下走管的方式，机房内地板高度宜为500mm~600mm，水管区域应做好相应的防水工作，通过泄水槽解决漏水问题；采用热管型列间空调时，应设置水氟转换设备区域，水氟转换设备应高位安装。列间空调宜采用适合与机柜并排布置的尺寸。

考虑到列间空调的接管以及送风距离等因素，在一个模块中，列间空调采取交叉布置的形式，保证在一台机器出现故障时，其左右两侧的机柜送风不受影响。

（1）热管背板

热管背板改变传统的机房空调形式，将制冷单元安装在机架背部出风处，直接吸收设备发出的热量，通过背板中热管内介质的相态变化以及自然重力原理来实现机房内封闭循环。

热管背板系统适用于后排风方案的标准机柜，不适用于其他上排风、侧排风的非标机柜；可应用在平均单机架功耗为5kW~15kW的数据机房内；适用于不容许水管进入的数据机房

采用热管背板的机房，不设架空地板，不设置冷/热封闭通道，可随着机柜数量的增加，进行空调的配置，适用于逐步启用的机房。

水冷冷凝器以及铜管就近布置，气液管路设置时，宜采用 “气管上走管，液管下走管”的方式，同时在机柜底部需要配置相应的冷凝水排水管道，将产生的冷凝水集中排出。

采用热管背板的机房，需配合设置恒湿机。

（2）微模块

微模块是指以若干机架（通常为2列）为基本单位，包含制冷、电源、配电、网络、布线等若干功能单元，集成消防、智能化监控、通道密闭及结构支撑组件，全部功能单元及组件均采用工厂预制的产品化、模块化机房，可在施工现场实现快速拼装。

微模块相比传统机柜组合的优势主要体现在：

（1）微模块内全部组件可在工厂预制，可灵活拆卸、搬运，现场快速组装后投入使用，使机房的建设周期更短、部署效率更高；

（2）更加标准化，包括机柜、列间空调等包括设备以及结构件的制造符合通用的工业标准，由厂家统一集成，使微模块的成本更低、质量更高、更易于维修、交货速度更快；

（3）相对于传统机房级监控，智能化监控系统能够帮助客户实现微模块级的微环境精细化管理，有利于绿色节能；

（4）配置灵活，可设置列间空调或顶置空调等多种新型末端、可列装模块化UPS或高压直流电源系统乃至后备蓄电池，进一步提高空间利用的弹性；

（5）可不设置防静电地板，通过在建筑空间预留水、电接口最大限度实现机房工程与土建工程解耦；

（6）可独立设置高IP防护等级（防水防尘）以适应各类建筑形式特别是仓储式IDC；

（7）可灵活适应5～10kW甚至更高功率密度、可更好支持整机架部署。

微模块适用于需要快速部署、分期建设及客户需求多变的机房，能够更好地适应平均5～10kW功率密度机架灵活部署，能够更好地与新型仓储式机房建筑形式结合。

综合布线系统

数据中心在机房楼建有物理管井，保证从园区外到机房内的双路由配置。

采用ACS 布线系统（Advanced Connectivity System），符合国际ISO11801布线标准。机房内采用标准上走线布线方式，铜缆铺设到机柜，并为光纤提供了专用光纤槽道，机房内设双层走线架，保证强弱电分离、光电分离。每列设备上方分别设置通信和电源列走线架，列走线架宽度为600mm，电源列走线架高度为底距活动地板2350mm，通信列走线架高度为底距活动地板2650mm；主走线架共设置2列，位于机房南北侧，主走线架宽度为1000mm，电源主走线架高度为底距活动地板2350mm，通信主走线架高度为底距活动地板2650mm。外侧走道还设置一层走线架供机房间走线，走线架宽度为600mm，走线架高度为底距地面3000mm。通信机房内设单层光纤槽道，每列设备上方分别设置，列光纤槽道宽度为200mm，高度为底距活动地板2300mm；主光纤槽道共设置1列，位于机房主通信走线架下方，主光纤槽道宽度为400mm，底面距活动地板2300mm。

设置水平接地汇集线，采用40*4接地铜排沿下层走线架敷设，并就近与柱子上预留的接地扁钢多点连接。数据主干以多模光缆传输为主，同时支持千兆以太网的网络传输。

消防系统

机房符合中华人民共和国标准《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263 -2007）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）、《气体灭火系统设计规范》（GB 50370-2005）和《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）。

采用电信级消防系统，实行24小时实时监控、1小时/次的定期巡检。机房采用高灵敏度的主动式早期烟雾探测报警系统，能够在第一时间发现火灾隐患，并采用世界先进的FM200七氟丙烷环保型气体灭火系统，控制方式支持自动和手动。机房进行7×24小时火险实时监控，机房、保安室、UPS房间、柴油发电机房间、变压器房间、监控中心、设备操作间、楼道和走廊内都配有烟感报警系统、温感报警系统、火灾自动报警探测系统。

机房通过消防支队的消防验收，并每月定期进行消防演练。

电气系统防雷

雷击事例表明，从供电线路入侵的雷击电涌脉冲占雷击事故的大部分，可直接损害配电装置、计算机、通信系统设备；而变压器、UPS等设施不能消除雷击电涌脉冲。因此，按IEC 61312、GB 50057-2010、GB50343-2012的原则，低压配电系统线路及信息系统(计算机，通信和各类电子系统）的供电线路上应设置多级SPD防护措施（一般为三级、脆弱且贵重设备为四级配置），从而将雷击电涌脉冲降到设备能承受的水平。

（1）设备配置

电源防雷系统主要是防止雷电波通过电源线路对建筑物内各信息系统设备及配电设备造成危害。依照国家防雷标准《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012），应采取分级保护、逐级泄流的原则。在电源总进线安装第一级电源电涌保护器（基建已考虑，本方案免设计）；在机房UPS配电柜内安装第二级电源电涌保护器；在网络设备、计算机设备配电列头柜安装第三级电源电涌保护器。

（2）房均压等电位

实施等电位连接处理的目的是为了防止不同设备、不同接地装置之间由于在雷击时产生电位差而发生的反击，所以标准要求建筑物内各类接地共用同一个接地装置即共用接地。

机房内设置等电位连接网络，采用紫铜排作为等电位汇集排，汇集排使用绝缘子固定。将机房内的机柜、UPS外壳、机柜/机架等设备采用多股接地线连接到等电位汇集排上。等电位汇集排通过铜钢过渡接头与室外引入的接地线连接。

（3）综合接地

机房应采用综合接地的方式，将所有接地系统整体连接在一起，整体接地电阻小于1欧姆，满足国标要求。

机房应通过建筑防雷设计验收。

动环监控系统

动力环境监控系统监控范围包含高低压配电设备、柴油发电机、变压器、UPS及蓄电池、配电柜（列头柜）、空调水冷系统相关设备、机房温湿度环境等。动环监控系统具备监控每机架电流电量及状态能力，并可根据客户需求，安装智能PDU，实现对设备电流量的监控。

配电柜监控范围包含但不限于输入电压、电流、频率、功率、开关状态、输入中断、故障等；

UPS监控范围包含但不限于负载率、输入电压、电流、频率、功率、开关状态、输入中断、故障等；

空调系统监控范围包含但不限于输入电压、电流、频率、功率、输入中断、漏水监控、故障等；

温湿度监控范围包含机房及冷热通道内的温度、湿度，除机房内部署温湿度探测点之外，在每个列间均部署3处、每处上中下三个探测点，保证及时监控和观察到机房内每处的温湿度变化，保证机房内始终处于合适的温湿度范围，确保设备的安全。

动环监控系统可开放第三方接口，保证客户系统接入；也可为客户创建相应权限的账号，客户直接访问监控系统，保证客户异地实施监控。

环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计（设计公司）

环保措施（供参考，注意文件时效性）

国家环境保护法律法规

（1）国家环境保护法律法规

1）《中华人民共和国环境保护法》

2）《中华人民共和国环境影响评价法》

3）《中华人民共和国大气污染防治法》

4）《中华人民共和国水污染防治法》

5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

7）《中华人民共和国节约能源法》

（2）依据的环境质量标准

1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ-Ⅴ类标准；

3）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）2类标准；

4）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

环境影响分析

（1）建设期

拟建项目建设期间主要产生的污染物有空气污染、噪声污染、排水污染、固废污染等。

空气污染：建筑施工工地扬尘污染、施工机械燃烧柴油排放的废气污染及运输车的汽车尾气污染。其中主要污染物为扬尘，大气扬尘的影响范围为下风向200m左右。

噪声污染：本项目施工中的设备噪声通常此起彼伏，其中声级最高的是空压机等。另外，运输建材的卡车也将增大周围道路的交通噪声。施工噪声的影响范围一般昼间100m，夜间可达200m以上。

排水污染：施工期间废水主要来自于施工所产生余水以及由于施工人员进驻带来的生活废水。在建筑施工期间，由于场地清洗、管道敷设、混凝土调制、建筑安装、暖通等工程的实施，将会带来一定量的施工余水及废弃水。此外，由于建设期间进驻的大量施工人员日常生活将产生一定量的生活废水。

固废污染：项目施工期固体废物主要来自于施工过程中产生的施工弃土、建筑垃圾、装修垃圾和施工人员的生活垃圾。

（2）运营期

本项目建成后的主要污染为生活污水、固体废弃物、噪声、噪音，设备电磁辐射值在国家规定允许范围内，不会对环境造成污染。

环保措施及方案

（1）建设期环保措施

空气治理：抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。

噪声治理：在施工过程中，可以在局部地方建立临时性声屏障，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近。使施工噪声达到或优于国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求：白天—70DB(A）；夜间—55DB(A）；选用低噪声设备或在声源处使用消声器，消声管；在施工期间，合理布置施工场地的建筑材料。针对建筑材料的车辆运输，加强对车辆管理减轻源强。

污水治理：施工中，在废水流出处建立沉砂池，让生产污水在沉砂池内经充分沉淀后回用。在施工过程中还应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行。施工期间产生的生活污水可经排污管道一起排至市政污水管。

固废治理：本项目的弃土运往指定的余泥渣土受纳场填埋，其中弃土的运输过程应尽量避免穿过居民区。项目所产生的建筑垃圾主要是在基础工程和结构工程阶段产生的，主要是混凝土碎块、废弃钢筋、弃土砖瓦、施工下脚料等。施工期的建筑垃圾应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场。项目所产生的装修垃圾主要是在装修阶段产生的，主要是废弃瓷砖、废弃大理石块、废玻璃、废油漆、废涂料、废弃建筑包装材料等，其中废弃的油漆桶、天那水包装物等则属于危险废物，应按国家及地方危险废弃物处置要求进行妥善处置。生活垃圾及时清运，以减轻对施工区环境卫生的影响。

（2）运营期环保措施

本项目主要为信息工程建设项目，属于无污染项目，且工程是依托各部门现有基础设施进行适应性改造，运行过程中不产生废气、废液、废渣和噪声，项目运营对周围环境无不良影响。

方案设计时已经充分考虑了环保问题，项目运营对周围环境不会造成大规模的不良影响。为确保项目运营严格符合环保要求，项目建设拟采用以下措施：

1）空气污染：对机房改造的建设材料选用符合绿色环保要求的材料，并在室内安置空气净化器产品。

2）噪声：本项目的噪声源主要是动力设备，如空调机组，选用低噪声设备、加强设备的维修和保养外，在这些动力设备部署机房涂敷材料，做隔音门，同时设备采用减震技术，使机房外噪声值低于60分贝。

3）水污染：主要是生活粪便污水，处理方式是经化粪池处理后，按规定集中处理或由专用管道输送到无危害水域，执行国家《粪便无害化卫生要求》（GB7959-2012）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。

4）固体废弃物污染：本项目的固体废弃物主要是外购件的包装材料，生活垃圾和电池、硒鼓、墨盒等。生活垃圾无有害有毒物质，大多数废弃物，包括电池、硒鼓、墨盒可以回收再利用。

5）辐射污染：本项目的辐射源主要是电脑设备，除尽可能选用低辐射电脑设备外，可以合理安排电脑摆放位置，并在室内放置仙人掌等吸收辐射的绿色植物，以减少辐射污染。

总之，本项目的建设充分体现环保和绿色生态精神，营造一个文明、优美、清洁、舒适和安静的现代高科技的空间环境。

消防安全

本项目实施场地以及建成后的系统运行场地和相应设施装备应符合国家消防安全等的有关规定要求。

消防设计规范

（1）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

（2）《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005）；

（3）《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

消防措施

本项目在建设过程中，将严格执行国家有关消防的规范和规定，以确保消防安全。为了符合消防安全的需要，项目拟采取以下5条措施：

（1）严格按照国家规定，选购符合国家规定标准或使用许可的设备（如空调、不间断供电电源等）；

（2）建筑物按防火规定，设置防火门、疏散通道、消防电梯、安全出入口等，建筑内部装修选用不燃性和难燃性材料；

（3）建筑物内外，严格按照国家消防规定设置消防设施、通道和各种指示标志；

（4）根据《火灾报警系统设计规范》和《气体灭火系统施工及验收规范》进行消防报警和灭火系统的建设；

（5）在机房和办公用房装修改造过程中，建立火灾警报、喷淋系统、机房实时监控系统及消防管理制度，确保消防安全。

职业安全措施

本项目按照国家规定的建设项目安全卫生标准及有关规范进行设计，针对各种可能存在的危害因素，选用可靠安全的设备，以保证操作人员安全和设备安全。在机房内安装通风设施、空气净化装置等，把温度、湿度控制在合理的范围内，为员工提供舒适的工作环境。拟采取以下7条措施：

（1）设备布置有足够的空间和间距，人流、物流和疏散均通畅。

（2）计算机机房设有更衣、换鞋室，以保证环境清洁和网络运行环境安全，确保信息设备安全可靠。

（3）所有机房应有良好的通风、温度、采光、空间、色彩等环境，有利于工作人员的健康和保持充沛的精力，有利于提高工作效率。

（4）机房内设备的布置应有利于操作、管理，有利于各子系统间的技术连接，有利于统一管理和维护。

（5）机房装修应按照有关规定和要求，严格保证所有电器设备的漏电保护，以免造成触电事故。此外，选购计算机设备时，应考虑防辐射问题，以利于操作人员的身体健康。

（6）为确保人身安全，所有用电设备的金属外壳、配电箱（盘）、操作箱（盘）、配线槽、保护钢管和接线盒与保护线（PE线）可靠连接，以确保安全。为保证安全计算机房等设置防静电地面并设置防静电接地和工作接地。工作接地电阻≤4Ω。

（7）数据中心计算机及相关设备运行机房应达到的指标，室内温度范围：18℃～25℃，室内湿度范围：40 ~ 60%，机房应有明亮和均匀的照明，要求室内空气洁净、防尘、易清扫，防静电地板，空调与加湿，不同类型的电源应有明显的区别标志等。

节能环保措施

用能标准及节能设计规范

本项目相关的节能设计规范有：

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

项目能源消耗种类和数量分析

本项目中能耗种类主要为电能，能耗较大的设备主要包括：

（1）机房空调，主要是机房精密空调

（2）存储设备，主要是磁盘阵列和磁带机

（3）计算设备，包括小型机和刀片服务器

（4）网络设备，主要是路由器和核心交换机

项目所在地能源供应状况分析

本项目消耗的主要能源是电能，主要用电能耗为办公用电、机房用电，市电容量可以满足项目需求。

能耗指标

本项目的能耗设备中最主要的是硬件设施，例如路由器、交换机、服务器、存储等，另外也包括机房照明、散热、除湿、排风等设备。项目运行将主要造成大量的电力消耗，初步估算项目总装机容量49600KW，年耗电量约3.26亿千瓦时。

节能措施和节能效果分析等内容

本项目规划场地分别结合呼和浩特、贵安、厦门地方气候特点，因地制宜，使场区的总体布局和建筑物的平面布置有利于自然通风，且与当地夏季的主导风向一致。本项目建成后，在场院空地上可以考虑布置树木、草地等绿化，利用植被等自然条件，形成场地微气候，营造节约能源的生态小环境。

建筑设计节能措施

（1）电气节能

在数据中心一、二层分区设10KV高配，变压器及低压配电设备，变压器及低压配电设备深入用电负荷中心，使得变压器能够就近为负荷供电，不仅缩短供电半径，降低线路末端电压降，而且减少电能损耗，节约电缆使用量。

本项目采用节能型干式变压器，在变配电室内集中设置高、低压电容补偿器（带消谐电抗器），补偿后，配电系统的负荷功率因数不低于0.95，减少无功损耗，降低谐波污染，提高用电质量，节约电能。

变配电室内设置一套电能检测与控制系统，对大楼内照明插座、空调、动力和通信用电进行分项计量和分析，定期提供大楼各设备PUE值，为建筑能源管理提供数据。

单相负荷均衡分配到三相上，减少三相负荷不平衡，减少不必要的线路损耗；合理选择线路路径，使负荷线路尽量短，以降低线路损耗。

合理采用高效光源和高效灯具，灯具选用高效节能型的T5荧光灯或LED灯具，采用电子镇流器，提供功率因数，节约电能。走廊、楼梯间、门厅、大空间等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。楼梯间采用声光控节能自熄开关。室外照明灯具采用LED。

合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。

采用高效率的风机水泵，选用合理的控制方案，减少电能损耗。

建筑室内的照明照度、功率密度值、统一眩光值、一般显色指数等指标严格按照现行国家标准《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）中的相关要求。

（2）空调技术节能

普通机械通风系统风机单位风量耗功率不大于0.27w/（m3/h）；

空调风管保温层的热阻大于0.81m2•K/W；

开关站设置新风系统，利用室外新风消除余热。

组合式空调设置水源热泵模块，将机房余热回收加热室外新风。

建筑产品及相关配套设施节能措施

（1）墙体产品

综合考虑性能价格因素，积极选用各类新型墙体材料和散装水泥等新型环保节能建筑材料。由于墙体产品在土建项目中量大质重，外地产品运输不便，优先选择经认证推荐过的节能墙体产品。

（2）门窗产品

采用中空玻璃和隔热断桥铝型材的节能门窗。铝窗户采取中空玻璃、低反射玻璃、推广隔热型材等方法，使整窗传热系数从3.5（W/㎡.K）以上大幅降低，提高了其节能水平；采用隔热铝合金型材，可以显著降低窗框的热量传导，其热传导系数为1.8~3.5（W/㎡•k），大大低于普通铝合金型材（为140~170（W/㎡•k））。在冬季，带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框散失的热量；在夏季，带有隔热条的窗框能够更有效地减少外界热量的传入。市场上此类产品品牌众多，采购渠道也较容易选择，可根据实际需要进行选择。

（3）照明、灯具

在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下，力求减少照明系统中光能的损失，从而最大限度的利用光能。

充分合理地利用自然光，使之与室内人工照明有机地结合，节约人工照明电能。

在满足照明质量的前提下，一般房间优先采用细管径直管型三基色荧光灯(如T5管）、LED灯及紧凑型荧光灯；高大空间及室外泛光照明等采用金属卤化物灯、高压钠灯等高效气体放电光源；室外庭院灯、路灯采用LED灯。

使用低能耗及性能优的光源用电附件（电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等）；公共建筑场所内的荧光灯选用带有无功补偿的灯具，紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器。

根据照明使用特点，采取分区控制灯光或适当增加照明开关点；公共场所及室外照明采用程序控制或光电、声控开关；走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所采用节能自熄开关。

初步设计方案相对可研报告批复变更调整情况的详细说明（各自写，设计公司合）

硬件调整说明

计算设备调整说明

| 序号 | 可研批复 |  |  |  |  | 初设申报 |  |  |  |  | 调整情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 参数 | 数量（台/套） | 单价（万元） | 总价 （万元） | 设备名称 | 参数 | 数量（台/套） | 单价（万元） | 总价 （万元） | 调整金额（万元） | 调整理由 |

存储设备调整说明

网络设备调整说明

安全设备调整说明

购置软件调整说明

定制化软件调整说明

研发内容调整说明

数据集建设内容调整说明

其它内容调整说明

项目建设管理与运行方案（刘庆伟）

项目建设管理方案

项目组织模式

项目组织机构

核准的项目招标方案

招标范围

招标方式

招标组织形式

项目进度、质量、资金管理方案

项目进度管理方案

项目质量管理方案

项目资金管理方案

资金使用来源与落实情况

资金使用计划

项目运行维护经费估算

项目运行方案

运行目标

供需对接机制

联合创新机制

开放共享方案

数据集开放共享放到这部分

安全保障方案

人员配置与培训（孙畅）

人员配置计划

为了确保项目达到预期目标，需要在技术研发、运行维护、推广应用及综合支撑方面配置相应人员，本项目人员组织规模如表8-1所示。

表8-1 本项目人员组织规模

| 平台 | 通用运维（人） | 应用运维（人） | 安全运维（人） | 技术支持（人） | 数据维护（人） | 推广对接（人） | 运行管理（人） | 小计（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

通用运维人员均为XX人，专业涵盖网络、服务器、存储、云平台等方向……。

……

人员培训方案

为确保本项目建设任务顺利实施以及建成后达到预期的目标，在项目建设和试运行阶段考虑对参与项目建设和系统运行维护的各类管理人员、专业技术人员和操作系统使用人员进行系统培训。开展培训工作时需要注意以下三点：

（1）根据各类人员的素质和工作需要，制定出目标明确、切实可行的培训计划；

（2）编制统一的培训方案和教材，设定必要的考核办法；

（3）结合项目建设进度，分类，分批进行培训工作。

针对本项目建设任务和特点，制定培训计划。人员培训计划如表8-2所示：

表8-2 人员培训计划表

| 培训主题 | 培训对象 | 培训内容 | 时间安排 | 培训方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目实施进度（赵炫）

项目建设周期

实施进度计划

初步设计概算（覃波）

初步设计方案和投资概算编制说明

概算编制依据

概算编制说明

初步设计投资概算

表10-1投资概算表

| 序号 | 科目 | 概算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 |  |
| 1 | 硬件 |  |
| 1.1 | 网络设备 |  |
| 1.2 | 计算设备 |  |
| 1.3 | 存储设备 |  |
| 1.4 | 安全设备 |  |
| 1.5 | 其他设备 |  |
| 2 | 软件 |  |
| 2.1 | 通用软件 |  |
| 2.2 | 定制开发 |  |
| 3 | 系统集成费 |  |
|  | 工程费小计 |  |
| 二 | 工程建设其他费 |  |
| 1 | 机柜租用费用 |  |
| 2 | 通信线路租用费用 |  |
| 3 | 管理费 |  |
| 4 | 招投标费 |  |
| 5 | 工程监理费 |  |
| 6 | 设计费 |  |
| 7 | 标准部分 |  |
| 8 | 培训费 |  |
| 9 | 平台安全性评估费用 |  |
| 10 | 前期工作费 |  |
|  | 工程建设其他费小计 |  |
| 三 | 预备费 |  |
| 1 | 预备费 |  |
|  | 总计 |  |

资金筹措及投资计划

风险及效益分析（刘绍博）

风险分析及对策

风险识别和分析

风险对策和管理

效益分析

社会效益分析

高质量语料数据集推动产业生态放到这部分

经济效益分析